Việt Nam: Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ Phát triển Nông thôn

vùng Đồng bằng sông Cửu Long - (MDWRM-RDP)

========================================

Khung chính sách Tái định cư (RPF)

- Hà Nội, Tháng 3 năm 2011

# Lời nói đầu

Tài liệu này là Khung chính sách Tái định cư (RPF) cho Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển Nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Việt Nam (gọi tắt là Dự án). Tài liệu được chuẩn bị như một tài liệu độc lập nhằm đáp ứng yêu cầu về chính sách an toàn xã hội của Ngân hàng Thế giới về Tái định cư bắt buộc (OP 4.12).  Đồng thời, tài liệu này được liên kết với những công cụ an toàn khác, gồm có Khung quản lý xã hội và môi trường (ESMF), Khung chính sách Dân tộc thiểu số (EMPF), Kế hoạch hành động tái định cư (RAP), Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP), và Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) của Dự án.  RPF sẽ được áp dụng cho tất cả các tiểu dự án và các khoản đầu tư do Ngân hàng Thế giới (NHTG) tài trợ trong Dự án mà có yêu cầu thu hồi đất, đền bù, và di dời theo định nghĩa trong OP 4.12. Một đánh giá xã hội về đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và các khu vực Dự án đã được thực hiện như một phần của công tác đánh giá môi trường vùng (REA) của Dự án.

- Mục lục

Lời nói đầu	1

Danh mục các từ viết tắt	4

Định nghĩa thuật ngữ	5

Tóm tắt	7

Phần I. Giới thiệu	9

Phần II. Mô tả Dự án	11

Phần III. Tóm tắt đánh giá xã hội và các tác động tiềm ẩn	14

3.1 Tóm tắt thông tin xã hội của các cộng đồng dự án và cộng đồng bị ảnh hưởng	14

3.2. Những tác động tiêu cực tiềm ẩn	15

3.3 Những biện pháp giảm thiểu đề xuất	16

Phần IV. Khung chính sách và pháp lý	18

4.1 Luật Việt Nam về thu hồi đất và tái định cư	18

4.2 Chính sách về tái định cư bắt buộc của Ngân hàng Thế giới	19

4.3 Những khác biệt chính giữa chính sách của Chính phủ Việt Nam và NHTG	19

Phần V. Chính sách bồi thường	21

5.1 Những nguyên tắc chung	21

5.2 Quá trình thực hiện	31

Mục VI: Chuẩn bị Kế hoạch hành động tái định cư (RAP)	34

Mục VII: Tính minh bạch và Cơ chế khiếu nại	35

7.1 Các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới	35

7.2 Cơ chế giải quyết khiếu nại	36

Mục VIII: Tham vấn cộng đồng và Phổ biến thông tin	38

Mục IX: Giám sát, Lập tài liệu và Báo cáo	39

9.1 Giám sát nội bộ	39

9.2 Giám sát độc lập	39

Mục X: Tổ chức thực hiện, Kế hoạch thực hiện và ngân sách	41

10.1 Tổ chức tái định cư của chính phủ và các cấp dự án	41

10.2 Dự toán kinh phí cho đào tạo và giám sát chính sách an toàn	43

10.3 Kế hoạch thực hiện	44

Mục lục Bảng

Bảng  1.  Những khác biệt giữa chính sách của Việt Nam về tái định cư và Chính sách tái định cư bắt buộc của Ngân hàng Thế giới	19

Bảng 2: Ma trận quyền lợi	22

Bảng  3. Hướng dẫn xác định loại hình tài liệu yêu cầu	31

Bảng 4: Dự toán kinh phí cho đào tạo và theo dõi chính sách an toàn	43

Bảng  5: Kế hoạch thực hiện	44

Phụ lục:

Phụ lục 1 Những yêu cầu cơ bản về An toàn xã hội của NHTG

Phụ lục 2 Đề cương lập Báo cáo RAP

Phụ lục 3 Hướng dẫn tham vấn cộng đồng và Quy trình tham gia

Phụ lục 4 Chiến lược về Giới

Phụ lục 5 Hướng dẫn về Giám sát và Đánh giá

Phụ lục 6 Đề cương Điều khoản tham chiếu cho Đơn vị giám sát độc lập

Phụ lục 7 Các mẫu

# Danh mục các từ viết tắt

| CPC | UBND xã |
| --- | --- |
| CPO | Văn phòng Dự án Trung ương |
| DARD | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| DMS | Khảo sát kiểm kê chi tiết |
| DPC | UBND huyện |
| DRC | Ban tái định cư huyện |
| EMPF | Khung chính sách dân tộc thiểu số |
| EMDP | Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số |
| ESMF | Khung quản lý môi trường và xã hội |
| GOV | Chính phủ Việt Nam |
| HH | Hộ gia đình |
| IOL | Kiểm kê tổn thất |
| LAR | Thu hồi đất và tái định cư |
| GCNQSDĐ | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |
| MOF | Bộ Tài chính |
| MOLISA | Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội |
| NGO | Tổ chức phi chính phủ |
| OP | Chính sách hoạt động |
| PAD | Các tài liệu thẩm định dự án |
| PPC | UBND tỉnh |
| PMU10 | Ban Quản lý Dự án số 10 |
| PPMU | Ban Quản lý dự án tỉnh |
| PAP | Người bị ảnh hưởng bởi dự án |
| PRA | Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia |
| REA | Đánh giá môi trường vùng |
| RAP | Kế hoạch hành động tái định cư |
| RPF | Khung chính sách tái định cư |
| TOR | Điều khoản tham chiếu |
| USD | Đô la Mỹ |
| VND | Việt Nam Đồng |
| WB | Ngân hàng Thế giới |

# Định nghĩa thuật ngữ

Người hưởng lợi- Tất cả những người và hộ gia đình trong thôn, ấp, buôn, sóc tự nguyện đề nghị tham gia và là một bộ phận của dự án.

Bồi thường – Thanh toán bằng tiền mặt hoặc hiện vật để thay thế cho chi phí của các tài sản bị ảnh hưởng.

Ngày khóa sổ kiểm kê – ngày hoàn thành công tác Kiểm đếm các hộ và tài sản bị ảnh hưởng cho từng tiểu dự án, và thiết lập tính hợp lệ của những người bị ảnh hưởng đối với các quyền lợi nhận bồi thường, tái định cư, và những biện pháp khôi phục quy định trong kế hoạch tái định cư. Những người bị ảnh hưởng và cộng đồng địa phương sẽ được thông báo về ngày khóa sổ kiểm kê cho hợp phần. Những người chuyển tới khu vực bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án sau ngày khóa sổ kiểm kê sẽ không có quyền nhận bồi thường và hỗ trợ của Dự án.

Các quyền lợi bồi thường – Chỉ một loạt các biện pháp bao gồm bồi thường, hỗ trợ phục hồi thu nhập, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, thay thế nguồn thu nhập, hỗ trợ di dời, v.v. được dành cho những người bị ảnh hưởng bởi dự án, tùy thuộc vào mức độ và loại hình thiệt hại, nhằm giúp họ phục hồi thu nhập và điều kiện sinh sống của mình.

Hộ gia đình - Có nghĩa là tất cả những người đang sinh sống cùng nhau như một đơn vị xã hội đơn lẻ.  Điều tra dân số đã sử dụng thuật ngữ này và những số liệu đưa ra trong biểu mẫu điều tra dân số làm cơ sở để xác định số hộ gia đình.

Phục hồi thu nhập - Có nghĩa là thiết lập lại nguồn thu nhập và sinh kế của người bị ảnh hưởng tới một mức tối thiểu của họ như trước khi có dự án.

Sự cải thiện – Những công trình được xây dựng (nơi ở, hàng rào, nhà kho, chuồng lợn, công trình phụ, công trình công cộng, cửa hàng…) và cây cối/hoa màu được trồng bởi các cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức.

Thu hồi đất –Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn sử dụng theo quy định của Luật đất đai 2003.

Người bị ảnh hưởng của dự án (PAP) - Bao gồm mọi cá nhân, hộ gia đình, công ty hoặc các cơ sở nhà nước/tư nhân mà vì những thay đổi do Dự án gây ra, sẽ có: (i) mức sống bị ảnh hưởng tiêu cực; (ii) quyền và lợi ích đối với nhà cửa, đất đai (gồm cả đất ở, đất thương mại, đất nông nghiệp, đất rừng và/hoặc đất chăn thả gia súc), các nguồn nước hoặc bất kỳ tài sản lưu động hay cố định nào khác bị thu hồi, chiếm đoạt, hạn chế hoặc bị ảnh hưởng nghiêm trọng một phần hay toàn bộ, vĩnh viễn hay tạm thời; và/hoặc (iii) hoạt động kinh doanh, nghề nghiệp, việc làm hoặc nguồn thu nhập và sinh kế bị tổn thất một phần hay toàn bộ, vĩnh viễn hay tạm thời.

Chi phí thay thế –một khoản tiền mặt hay hiện vật có giá trị đủ để thay thế cho tài sản bị ảnh hưởng và cả các chi phí giao dịch kèm theo. Khi luật trong nước không thỏa mãn tiêu chuẩn bồi thường theo chi phí thay thế đầy đủ thì việc bồi thường theo luật trong nước sẽ được bổ sung bằng những biện pháp hỗ trợ cần thiết để đạt tới tiêu chuẩn chi phí thay thế.

Đối với đất đai và nhà cửa, chi phí thay thế được xác định như sau: Đối với đất nông nghiệp, chi phí thay thế là giá thị trường trước dự án hay trước khi thu hồi tùy theo cái nào cao hơn của đất có cùng khả năng sản xuất hoặc mục đích sử dụng nằm ở khu vực giáp ranh với đất bị thu hồi, cộng với chi phí cải tạo đất để đạt được mức độ tương tự như đất bị thu hồi và chi phí đăng ký hoặc thuế chuyển nhượng.  Đối với đất ở các khu vực đô thị, chi phí thay thế là giá thị trường trước thời điểm thu hồi của đất có cùng diện tích và mục đích sử dụng với các dịch vụ và cơ sở hạ tầng tương tự hay được cải thiện và nằm ở khu vực giáp ranh với đất bị thu hồi, cộng với các chi phí đăng ký hay thuế chuyển nhượng. Đối với nhà ở và các công trình kiến trúc khác, chi phí thay thế là giá thị trường của vật liệu để xây dựng nhà/công trình thay thế có cùng diện tích và chất lượng tương tự hay tốt hơn so với nhà/công trình bị ảnh hưởng, cộng với chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng đến chân công trình, chi phí nhân công và các chi phí đăng ký hay thuế chuyển nhượng, không khấu hao hay khấu trừ các vật liệu có thể sử dụng lại.

Tái định cư – là thuật ngữ chung liên quan tới việc thu hồi đất và bồi thường cho các tài sản bị ảnh hưởng hoặc di dời, mất đất, nhà ở, tài sản hoặc phương tiện sinh kế khác.

Hộ bị ảnh hưởng nặng – hộ BAH bởi dự án mà sẽ (a) mất từ 20% đất sản xuất/tài sản trở lên, và/hoặc (b) phải tái định cư. Đối với hộ dễ bị tổn thương, mất từ 10% đất sản xuất/tài sản trở lên được coi là hộ BAH nặng.

Các nhóm dễ bị tổn thương - Đó là các nhóm đối tượng đặc biệt có khả năng phải chịu tác động không tương xứng hoặc có nguy cơ bị bần cùng hóa hơn nữa do tác động của việc tái định cư, cụ thể bao gồm: (i) hộ gia đình do phụ nữ làm chủ (không có chồng, góa hay chồng mất sức lao động) có người phụ thuộc, (ii) hộ gia đình có người tàn tật (không còn khả năng lao động), người già không nơi nương tựa, (iii) hộ nghèo theo tiêu chí của Bộ LĐTB-XH, (iv) hộ gia đình không có đất đai, và (vi) các nhóm dân tộc thiểu số.

# Tóm tắt

Khung chính sách tái định cư (RPF) này được lập để áp dụng cho tất cả các tiểu dự án thuộc dự án. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) cho từng tiểu dự án, nhất quán với RPF, sẽ được trình nộp Ngân hàng sau khi có thông tin cụ thể. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) cho từng tiểu dự án của dự án này sẽ theo các tiêu chí thiết kế áp dụng cho các tiểu dự án của RPF. Những dự án thuộc giai đoạn đầu tiên sẽ chỉ bao gồm các hợp phần đầu tư không có khả năng gây xung đột tiềm ẩn về sử dụng đất. Tuy nhiên, do sẽ có những hoạt động và địa điểm tiểu dự án chỉ có thể xác định trong quá trình thực hiện dự án, nên Khung chính sách tái định cư được lập nhằm đảm bảo rằng những tác động bất lợi của các tiểu dự án, nếu có xảy ra, sẽ được đánh giá và giảm thiểu một cách thỏa đáng.

Dự án đề xuất sẽ hướng tới khu vực phía tây của Đồng bằng sông Cửu Long, gồm 6 tỉnh sau: An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, và Kiên Giang, cũng như thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương. Mục tiêu phát triển dự án đề xuất (PDO) là nhằm bảo vệ và tăng cường việc sử dụng tài nguyên nước ở vùng ĐBSCL để duy trì sản lượng nông nghiệp, nâng cao mức sống, và góp phần thích ứng với biến đổi khí hâu. Những kết quả đề ra cụ thể của dự án là: (i) sản xuất nông nghiệp/ ngư nghiệp được duy trì/ cải thiện nhờ có nguồn nước phong phú và hiệu quả sử dụng được nâng cao; (ii) Thiết lập một mô hình tăng khả năng sản suất của tài nguyên nước tại ĐBSCL; (iii) quản lý và quy hoạch cơ sở hạ tầng tài nguyên nước một cách hiệu quả hơn về mặt chi phí, kết hợp với biến đổi khí hậu và những tác động bên ngoài khác (ví dụ, phát triển vùng thượng nguồn); và (iv) khoảng 60,000 hộ gia đình được tiếp cận tốt hơn tới nguồn nước uống và vệ sinh an toàn.

Nguyên tắc và mục tiêu. Luật Việt Nam về thu hồi đất và tái định cư: Hiến pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1992) khẳng định quyền của công dân về sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu nhà ở. Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành một số luật, nghị định, và quy định tạo thành khung pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, và tái định cư.

Chính sách về Tái định cư bắt buộc của NHTG: Có hai chính sách an toàn xã hội: Chính sách hoạt động (OP) 4.12: Tái định cư bắt buộc và OP 4.10: Người bản địa (tương đương với người dân tộc thiểu số ở Việt Nam) được áp dụng cho Dự án này. Những chính sách này mô tả mục tiêu và các hướng dẫn cần phải tuân thủ trong những tình huống có thu hồi đất bắt buộc và hạn chế bắt buộc trong việc tiếp cận tới các vườn quốc gia và các khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, và khi có liên quan tới người bản địa hay người dân tộc thiểu số. Mục đích của Chính sách hoạt động OP 4.12 là nhằm tránh tái định cư bắt buộc tới mức có thể, hoặc nhằm giảm thiểu những tác động bất lợi về xã hội và kinh tế do tái định cư bắt buộc gây nên. OP 4.12 khuyến khích sự tham gia của những người phải di dời trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện tái định cư, và mục tiêu kinh tế chính của chính sách này là hỗ trợ những người phải di dời trong các nỗ lực cải thiện hoặc ít nhất khôi phục thu nhập và mức sống sau khi di dời. Chính sách quy định việc bồi thường và những biện pháp tái định cư khác để đạt được các mục tiêu mà chính sách đề ra cũng như yêu cầu bên vay chuẩn bị các công cụ tái định cư phù hợp trước khi Ngân hàng Thế giới thẩm định dự án đề xuất.

Để chuẩn bị và thực hiện các hoạt động có thu hồi đất, bồi thường, di dời, và hạn chế việc sử dụng các nguồn lực, những chính sách áp dụng yêu cầu thực hiện tham vấn chặt chẽ với người bị ảnh hưởng và về việc giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm tàng, trong đó có chú ý tới các vấn đề về DTTS, giới, và những nhóm dễ bị tổn thương khác. Đồng thời, các chính sách cũng quy định nhu cầu phổ biến thông tin, giám sát và đánh giá, và đảm bảo các đơn vị thực hiện có đủ kinh phí và năng lực.

Bồi thường và quyền lợi: Tính hợp lệ: Tất cả những người bị ảnh hưởng (BAH) bởi dự án, những người được xác định trong các khu vực ảnh hưởng của dự án vào thời điểm ngày khóa sổ kiểm kê, sẽ có quyền được nhận bồi thường cho các tài sản bị ảnh hưởng, và các biện pháp khôi phục đủ để hỗ trợ họ cải thiện hoặc ít nhất khôi phục sinh kế của tất cả những người bị ảnh hưởng như trước khi có dự án; và cải thiện mức sống của người nghèo phải di dời và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

Ngày khóa sổ kiểm kê sẽ là ngày cuối cùng của hoạt động kiểm kê chi tiết (DMS) của từng tiểu dự án/ từng hợp phần đầu tư. Khu vực dự án được xác định và hệ thống thông tin về những người BAH được cung cấp và sau đó các thông tin cuối cùng được cung cấp nhằm tránh có thêm thông tin gây nhiễu. Những người lấn chiếm khu vực đầu tư hoặc tạo lập mới (cải tạo, xây mới nhà/công trình, trồng mới cây cối) sau ngày khóa sổ sẽ không có quyền nhận bồi thường hay bất kỳ hỗ trợ nào khác.

- Quyền lợi: Dựa trên các loại hình sở hữu và kết hợp với mức độ nghiêm trọng của ảnh hưởng, dự án sẽ xác định từng nhóm người BAH và quyền lợi của họ một cách thỏa đáng theo ma trận quyền lợi dưới đây. Kiểm kê chi tiết và các đánh giá xã hội sẽ là cơ sở xác định những tác động thực tế, và các cuộc điều tra chi phí thay thế sẽ được thực hiện để xác định các chi phí và đơn giá thay thế thực tế, bao gồm cả thông tin về đất và tài sản gắn trên đất bị ảnh hưởng như mô tả trong ma trận quyền lợi.

Quá trình thực hiện

Nghiên cứu xã hội và tài liệu yêu cầu: Một cuộc nghiên cứu xã hội đã được thực hiện cho những tiểu dự án thực hiện trong năm thứ nhất cho kết quả như sau: (a) nhìn chung, các hộ gia đình và cộng đồng mục tiêu sẽ ủng hộ dự án vì dự án sẽ làm tăng năng suất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, (b) việc nâng cấp và nạo vét các kênh, mương thủy lợi cũng như giao thông đường thủy cũng sẽ giúp tăng sản lượng sản xuất của cộng đồng dân cư địa phương do có điều kiện thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa và cải thiện an toàn giao thông. Đồng thời, kết quả khảo sát cho thấy khoảng 4,700 hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án do bị thu hồi đất vĩnh viễn cũng như tạm thời cho các tiểu dự án thuộc giai đoạn đầu tiên. Trong số các hộ BAH bởi dự án, có 230 hộ dân tộc thiểu số. Một kế hoạch hành động tái định cư (RAP) đã được lập cho mỗi tiểu dự án trong 5 tiểu dự án thực hiện ở giai đoạn thứ nhất của dự án, tương tự, sẽ có một RAP cho các tiểu dự án thuộc giai đoạn thứ hai.

Tổ chức tái định cư ở cấp nhà nước và cấp dự án: Văn phòng Dự án Trung ương (CPO) thuộc Bộ NN & PTNT chịu trách nhiệm chung về tái định cư và thu hồi đất trong dự án, bao gồm cả đào tạo về các chính sách an toàn và việc thực hiện RPF và RAP cho các PPMU, PRC và DRC, trong đó có hoạt động tuyển chọn đơn vị giám sát độc lập, giám sát, báo cáo về các vấn đề tái định, và quản lý kinh phí tái định cư cho dự án. Ban QLDA 10 (PMU 10) thuộc Bộ NN & PTNT và các PPMU sẽ chịu trách nhiệm phối hợp với CPO, các PRC và DRC và thực hiện giám sát nội bộ việc thực hiện tái định cư. Việc thực hiện RAP sẽ được giám sát một cách thường xuyên bởi PMU 10 và các Ban quản lý Dự án tỉnh (PPMU), những đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động đầu tư, trong đó có thu hồi đất và/ hoặc hạn chế tiếp cận các nguồn tài nguyên. Kết quả thực hiện và kiến nghị đưa ra sẽ được lưu lại trong tài liệu dự án để Ngân hàng Thế giới có thể xem xét, nghiên cứu. Văn phòng Dự án Trung ương (CPO) sẽ giám sát quá trình này ít nhất một lần một năm và đưa kết quả giám sát vào các Báo cáo thường niên để đệ trình NHTG.

Kinh phí đào tạo và giám sát việc thực hiện RAP

Ước tính sẽ cần khoảng 66.000 đô la Mỹ cho hoạt động đào tạo và 638.000 đô la Mỹ cho hoạt động giám sát việc thực hiện RAP. Những khoản kinh phí này sẽ lấy từ vốn vay hoặc vốn tài trợ.

# Phần I. Giới thiệu

- Dự án Quản lý Thủy lợi phục vụ Phát triển Nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (Dự án) bảo vệ và cải thiện hiệu quả quản lý tài nguyên nước tại đồng bằng sông Mê Kông một cách hòa hợp nhằm duy trì năng suất sản xuất nông nghiệp, giúp các hộ gia đình ở nông thôn tiếp cận với nước sạch, và góp phần tăng cường các biện pháp để thích nghi với biến đổi khí hậu. Các hoạt động của Dự án sẽ được thực hiện thông qua 4 hợp phần và theo 3 giai đoạn trong khoảng thời gian 6 năm (2011-2016). Dự án sẽ có thu hồi đất, bồi thường, và tái định cư tuân theo chính sách của NHTG về Tái định cư bắt buộc (OP 4.12).

- Các khu vực Dự án. Dự án đề xuất sẽ hướng tới khu vực phía tây của Đồng bằng sông Cửu Long, gồm 6 tỉnh sau: An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, và Kiên Giang, cũng như thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương. Quản lý tài nguyên nước được xem là đầy thách thức tại phía tây ĐBSCL do rủi ro về xâm thực mặn từ cả Biển Đông và Vịnh Thái Lan, những áp lực khác (dự kiến) do mực nước biển tăng lên và các lựa chọn mang tính chiến lược về cân bằng giữa canh tác lúa nước và nuôi trồng thủy sản. Một dự án song song đang được phát triển cho khu vực phía đông của ĐBSCL với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

- Những lợi ích của Dự án: Dưới đây là những lợi ích chính của dự án đề xuất. Thứ nhất, dự án sẽ nâng cao, hoặc ít nhất, bình ổn năng suất sản xuất nông nghiệp của khoảng 300.000 hộ gia đình thông qua giảm thiểu các rủi ro gây ra bởi lũ lụt, xói mòn đất, xâm thực mặn, và thiếu nước ngọt theo mùa. Thứ hai, mở rộng sự tiếp cận tới nguồn nước uống an toàn cho xấp xỉ 60.000 hộ gia đình và góp phần cải thiện sức khỏe và sinh kế của họ. Thứ ba, dự án sẽ hỗ trợ thực hiện các hoạt động thí điểm nhằm tăng năng suất sản xuất của nước thông qua Hợp phần 1. Hợp phần này sẽ giúp chính phủ thiết lập một mô hình tăng năng suất sản xuất của nước. Mô hình này có thể được nhân rộng và áp dụng cho toàn vùng ĐBSCL.

- Những lợi ích phụ của dự án gồm có: (a) tăng hiệu quả hoạt động và quản lý các hệ thống thủy lợi, và (b) tăng hiệu quả giao thông, đi lại và giảm chi phí xây dựng lại cầu trong tương lai thông qua việc xây các cây cầu bắc qua kênh, mương theo thiết kế mới.

- Nhằm tránh những tác động tiêu cực tiềm tàng gây ra bởi tái định cư bắt buộc, việc thu hồi đất, các biện pháp bồi thường, và di dời tuân thủ chính chính sách OP 4.12 của NHTG, một Khung chính sách tái định cư (RPF) đã được chuẩn bị trong sự tham vấn chặt chẽ với người BAH. Việc này nhằm đảm bảo rằng những người BAH bởi dự án được bồi thường và/ hoặc hỗ trợ một cách thỏa đáng để không ai có cuộc sống kém hơn sau khi có Dự án. RPF mô tả mục tiêu và các khung chính sách/ quy định cũng như những nguyên tắc và quá trình sẽ áp dụng trong quá trình thực hiện Dự án có liên quan tới thu hồi đất, bồi thường, và/ hoặc di dời. Ngoài ra, RPF tuân theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam về bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất, được chỉnh sửa với Nghị định 17/2006/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP và Nghị định 69/2009/NĐ-CP. RPF sẽ được áp dụng cho tất cả các tiểu dự án và hợp phần đầu tư sẽ thực hiện theo Dự án.

- Phần II dưới đây mô tả khái quát Dự án, có nhấn mạnh tới những hoạt động yêu cầu thu hồi đất, bồi thường, và di dời, trong khi đó, để có nội dung chi tiết hơn, có thể tham khảo Tài liệu đánh giá dự án (PAD). Phần III vạch ra khung chính sách và pháp lý, trong khi Phần IV tóm tắt các thông tin kinh tế - xã hội và những tác động xã hội tiềm ẩn. Phần V trình bày những nguyên tắc và quá trình thực hiện khi áp dụng RPF cho các tiểu dự án.

- Bản RPF này đã được áp dụng trong quá trình lập năm (05) Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) của các tiểu dự án thuộc giai đoạn đầu tiên. Mục tiêu của RPF là nhằm hướng dẫn việc thực hiện một cuộc đánh giá tác động xã hội, chuẩn bị/ hoàn chỉnh/ thực hiện RAP cho các tiểu dự án thuộc giai đoạn thứ hai và thứ ba. Mục tiêu hướng tới là đưa ra một phương pháp thống nhất và hệ thống trong việc tiếp cận những tác động/ di dời do thu hồi đất bởi Dự án, cho tất cả các hợp phần, không phân biệt về nguồn vốn. Quá trình đánh giá an toàn, như được định nghĩa trong Khung quản lý xã hội và môi trường (ESMF) và danh mục kiểm tra xã hội (xem Mẫu 1 của Phụ lục 6), cần thực hiện cho các tiểu dự án mới sẽ được chuẩn bị trong quá trình thực hiện và kết quả sẽ được lưu trong hồ sơ dự án để NHTG hậu kiểm.

# Phần II. Mô tả Dự án

- Các hoạt động của Dự án sẽ bao gồm những hợp phần sau đây:

- Hợp phần 1: Hỗ trợ lập kế hoạch quản lý và sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả. Những mục tiêu chính của hợp phần này là tăng cường năng lực quy hoạch quản lý tài nguyên nước tại cấp vùng và cấp tỉnh, và tăng cường hiệu quả sử dụng nước. Hợp phần sẽ bao gồm những tiểu hợp phần sau:

  - Giám sát quản lý nước và quy hoạch đầu tư tài nguyên nước tại phía tây ĐBSCL, nhằm điều chỉnh kế hoạch quản lý tài nguyên nước hiện có của các tỉnh mà được lập dựa trên bản Quy hoạch tổng thể của ĐBSCL, có tính tới những tác động tiềm ẩn gây ra bởi việc phát triển vùng thượng nguồn và biến đổi khí hậu. Kết quả của tiểu hợp phần này là: (a) chuẩn bị các kế hoạch điều chỉnh về quản lý tài nguyên nước cấp tỉnh, và (b) phát triển một phân tích tài nguyên nước cấp vùng dựa trên thông tin thu được từ các tỉnh liên quan.

  - Năng suất nước, Vận hành và Bảo dưỡng: nhằm thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả thông qua: trình bày những phương thức tốt về sử dụng nước trong sản xuất và quản lý nông nghiệp để tăng năng suất sản xuất của nước, và nâng cao hiệu quả vận hành và bảo dưỡng các hệ thống thủy lợi với sự hỗ trợ của Hợp phần 2. Tiểu hợp phần này sẽ bao gồm những hoạt động sau: (a) Quản lý thí điểm trên đồng ruộng để cải thiện năng suất sản xuất của nước tại (i) An Giang (trồng lúa), (ii) thành phố Cần Thơ (trồng lúa và cây ăn quả theo mô hình hiện đại), (iii) Hậu Giang (chủ yếu cho trồng lúa), và (iv) Bạc Liêu/Cà Mau (trồng lúa và nuôi trồng thủy sản), và (b) Hỗ trợ Vận hành và Bảo dưỡng nhằm hỗ trợ cho (i) các IDMC (lắp đặt hệ thống SCADA, chuẩn bị các kế hoạch kinh doanh và hỗ trợ hậu cần), và (ii) các WUO (thiết lập ban đầu, đào tạo và hỗ trợ trên đồng ruộng).

- Hợp phần 2: Hỗ trợ cải thiện và khôi phục cơ sở hạ tầng tài nguyên nước. Hợp phần này sẽ hỗ trợ cải tạo và khôi phục các nguồn nước tại những khu vực quản lý tài nguyên nước được lựa chọn. Những hạng mục công việc sẽ gồm có: (a) bảo dưỡng quy mô lớn cơ sở hạ tầng hiện đang yếu kém (ví dụ, nạo vét kênh mương, phân đoạn lại và làm kè lót kênh mương, và khôi phục các con đê), (b) hoàn chỉnh và/ hoặc nâng cấp quy mô nhỏ cơ sở hạ tầng hiện có (xây dựng các cửa cống cấp hai và cấp ba, xây dựng các cầu nhỏ, nâng cấp đê), và (c) khôi phục và sửa chữa các công trình thủy lợi cấp ba và cấp bốn và hỗ trợ thiết lập các WUO. Hợp phần này sẽ được thực hiện thông qua một quy trình ba giai đoạn và theo tiểu dự án. Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, 5 tiểu dự án thuộc giai đoạn đầu tiên (với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 45 triệu đô la Mỹ) đã được xác định và thiết kế chi tiết cho 5 tiểu dự án này đã được chuẩn bị đầy đủ. Những tiểu dự án tiếp theo sẽ được xác định và chuẩn bị trong quá trình thực hiện dự án. Đồng thời, hợp phần này sẽ gồm những công việc hỗ trợ xây lắp, như: (i) nghiên cứu khả thi và các tài liệu về an toàn, (ii) thiết kế chi tiết, (iii) giám sát môi trường và an toàn, và (iv) hỗ trợ thực hiện dự án kết hợp với quản lý sâu hại. Chi phí thu hồi đất, ước tính khoảng 7,2 triệu đô la Mỹ, sẽ lấy hoàn toàn từ nguồn vốn của Chính phủ Việt Nam.

- Hợp phần 3:  Hỗ trợ Cấp nước và Vệ sinh nông thôn. Các hoạt động bao gồm nâng cấp và xây dựng các hệ thống cấp nước quy mô nhỏ ở 7 tỉnh/ thành phố tiểu dự án với khoảng 60.000 người hưởng lợi. Hợp phần này sẽ gồm những tiểu hợp phần sau: (a) hỗ trợ cơ sở hạ tầng cấp nước nông thôn, (b) thúc đẩy vệ sinh, và (c) tiểu hợp phần quản lý. Tương tự Hợp phần 2, hợp phần này cũng sẽ được triển khai theo các tiểu dự án, và ba tiểu dự án đã được xác định cho năm thực hiện đầu tiên. Những tiểu dự án tiếp theo sẽ được xác định và chuẩn bị trong quá trình thực hiện dự án.

  - Hợp phần 4: Hỗ trợ quản lý và thực hiện dự án. Các hoạt động chủ yếu là hỗ trợ quản lý chi phí hoạt động liên quan tới việc thực hiện dự án. Những hoạt động an toàn gồm có đào tạo, chuẩn bị các tài liệu về an toàn, và phổ biến thông tin.

- Cơ quan thực hiện.   Bộ NN & PTNT được chỉ định là cơ quan thực hiện chính cho dự án đề xuất. Bộ NN & PTNT đã giao cho Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) chịu trách nhiệm tổng thể về thực hiện dự án.

- Tổng quan về tổ chức thực hiện dự án.  Bộ NN&PTNT (MARD) được chỉ định là cơ quan thực hiện dự án. MARD đã giao cho Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) thuộc MARD  trách nhiệm thực hiện chung dự án vì CPO có đủ kinh nghiệm về quản lý dự án của các nhà tài trợ, có khả năng kỹ thuật và giao tiếp.  Do CPO được đặt ở Hà Nội và xa vùng dự án, nên CPO cần thiết lập một Bộ phận quản lý dự án trung ương (CPMU) đặt tại Cần Thơ để quản lý dự án.  CPMU sẽ có toàn quyền quản lý việc thực hiện dự án, bao gồm được ủy quyền, mua sắm, thanh toán, chi trả và giải ngân, và CPO sẽ cử các chuyên viên quản lý tài chính, đấu thầu và kỹ thuật cũng như một phó Giám đốc của Ban CPO làm Giám đốc dự án để thục hiện dự án này.

- Tổ chức thực hiện dự án chi tiết.  Các nhiệm vụ chính của CPMU trong việc thực hiện dự án là: (a) trách nhiệm thực hiện chung dự án đối với tất cả các hợp phần, bao gồm đấu thầu, quản lý tài chính, và chính sách an toàn, (b) quản lý Tài khoản ủy thác của dự án được mở ở Cần Thơ và có trách nhiệm thực hiện chi trả theo yêu cầu của PMU10, PPMUs và PCERWASs. (c) giám sát và thực hiện tất cả các hợp phần bao gồm các hoạt động của hợp phần 1(kết hợp với  PPMUs và DARDs), (d) hỗ trợ việc thực hiện dự án ở cấp tỉnh/thành phố thông qua hướng dẫn kỹ thuật và phối hợp với chính quyền các cấp, (e) lập các báo cáo tài chính và kỹ thuật trên cơ sở các dữ liệu của tỉnh/thành phố cung cấp, và thực hiện các hoạt động giám sát đánh giá.

- Để tạo điều kiện cho việc thực hiện Hợp phần 2 (cơ sở hạ tầng thủy lợi) và 3 (cấp nước và vệ sinh nông thôn) việc sắp xếp thực hiện ở cấp tỉnh như sau:

- Ban QLDA tỉnh (PPMU) sẽ thực hiện Hợp phần 3 ở mỗi tỉnh. PPMUs có trách nhiệm về tất cả các mặt của các hợp phần này, bao gồm (a) thiết kế chi tiết, chuẩn bị các tài liệu đấu thầu, triển khai đấu thầu cho các gói thầu xây lắp, (b) thực hiện giám sát các nhà thầu,  (c) thẩm định và chi trả cho các khoản chi trả tạm thời và cuối cùng, (d) thực hiện các hành động chính sách an toàn, đặc biệt là các chính sách về tái định cư và thu hồi đất.

- Đối với các TDA thuộc hợp phần 3 mà liên quan đến hơn một tỉnh (ví dụ OMXN), CPMU sẽ tham gia với PMU 10, được thành lập ở Cần Thơ – thuộc MARD để đảm bảo sự phối hợp giữa các tỉnh liên quan.

- Các trung tâm nước sạch và vệ sinh nông thôn của các tỉnh (PCERWASs) có trách nhiệm thực hiện các TDA tương ứng thuộc Hợp phần 3, bao gồm các mặt kỹ thuật, đấu thầu, tài chính và chính sách an toàn.  Trong quá trình thực hiện, PCERWASs sẽ làm việc cụ thể với các xã để lập kế hoạch cho các giai đoạn đầu tư 2 và 3, chuẩn bị các nghiên cứu khả thi và các tài liệu về chính sách an toàn (thông qua sự tham gia của các công ty tư vấn), và tổ chức quản lý vấn hành (O&M).  Sau đó, PCERWASs sẽ chuẩn bị cho sự phê duyệt của UBND tỉnh về các tài liệu đó  và trình nộp cho CPO và NHTG thông qua. Khi các tài liệu đã được phê duyệt, PCERWASs sẽ thuê các công ty trong nước thiết kế chi tiết và đấu thầu xây lắp. PCERWASs sẽ tham gia giám sát các tư vấn, đồng thời sẽ thẩm định các hóa đơn và đề nghị CPMU xử lý để chi trả.

13.     CPO sẽ tuyển chọn các chuyên gia quốc tế để kiểm soát chất lượng của các nghiên cứu khả thi, các tài liệu về chính sách an toàn và các thiết kế chi tiết. Các chuyên gia sẽ xem xét tiến độ và các kết quả từ PPMUs và PCERWASs và cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật.

# Phần III. Tóm tắt đánh giá xã hội và các tác động tiềm ẩn

## 3.1 Tóm tắt thông tin xã hội của các cộng đồng dự án và cộng đồng bị ảnh hưởng

- Thông tin xã hội về Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có diện tích khoảng 5,9 triệu ha và trải rộng cả phía Nam của Campuchia và Việt Nam. Khu vực ĐBSCL trên lãnh thổ Việt Nam có diện tích khoảng 4,0 triệu ha, chiếm 12% tổng diện tích của cả nước, và 27% diện tích đất nông nghiệp của cả nước. Vùng ĐBSCL bao gồm 12 tỉnh và một thành phố cấp trung ương (Cần Thơ) với tổng dân số là 16,8 triệu người (tương đương 20% dân số của cả nước vào năm 2009). Tuy gần đây ĐBSCL đang có xu hướng đô thị hóa, nhưng khoảng 80% dân số vùng vẫn sống tại các khu vực nông thôn và 76% dân số có thu nhập chính từ nông nghiệp.

- Trong 10 năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong xóa đói giảm nghèo, gồm có cả tại ĐBSCL. Trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến 2008, tỉ lệ đói nghèo nông thôn đã giảm từ 45% xuống còn thấp hơn 19%, và tỉ lệ đói nghèo tại ĐBSCL đã giảm từ 36,9% xuống còn 12,3%. Trong số các tỉnh dự án, Sóc Trăng có tỉ lệ đói nghèo cao nhất (17,9%), trong khi đó, Kiên Giang (9,3%) và Cần Thơ (7,0%) có tỉ lệ đói nghèo thấp nhất. Theo kết quả Điều tra mức sống hộ gia đình (ĐTMSHGĐ), thu nhập bình quân đầu người hàng năm tại vùng đồng bằng tương đương khoảng $540 đô la Mỹ, chủ yếu là từ nông nghiệp. Đây là một sự phát triển đáng kể so với 5 năm trước.

Vùng ĐBSCL và các tỉnh dự án

- Khu vực mục tiêu chính. Dự án đề xuất hướng tới vùng phía tây của ĐBSCL, gồm các tỉnh: An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, và thành phố Cần Thơ. Trong số các tỉnh mục tiêu của dự án, Sóc Trăng có tỉ lệ đói nghèo cao nhất (17,9 %), trong khi Kiên Giang (9,3 %) và Cần Thơ (7,0 %) có tỉ lệ đói nghèo thấp nhất. Theo Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2008, thu nhập bình quân đầu người hàng năm của ĐBSCL là tương đương khoảng $540/năm, chủ yếu từ nông nghiệp. Đây là một mức tăng đáng kể so với 5 năm trước.

- Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những đồng bằng lớn, phì nhiêu của Đông Nam Á và thế giới, là vùng sản xuất và xuất khẩu lương thực, vùng cây ăn trái nhiệt đới lớn nhất Việt Nam.

Dân tộc thiểu số, Giới, Nghèo khổ

- ĐBSCL gồm có 53 dân tộc cùng chung sống với nhau. Nhiều nhất là dân tộc Kinh (chiếm 91,8% dân số của cả vùng), kế đến là dân tộc Khơ-me (6,7%), Hoa (1,3%), Chăm và các DTTS khác (0,2%). Đồng bào Khơ-me, Chăm và nhiều DTTS khác  chủ yếu sống ở nông thôn. Người Hoa tập trung sống ở thành thị, với tỷ lệ cao hơn hẳn mọi dân tộc khác: 59%, so với tỷ lệ dân thành thị của vùng: 21,2% (Nguồn TĐTDS&NO 2009).

- Dự án đề xuất sẽ hướng tới khu vực phía tây của ĐBSCL, gồm các tỉnh: An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, và thành phố Cần Thơ. Lũ lụt hàng năm trong khoảng thời gian 3-4 tháng do nước sông Cửu Long gây ra tại khu vực này là một yếu tố gây nên điều kiện sống khó khăn cho những cộng đồng nghèo. Lũ lụt hạn chế nghiêm trọng hoạt động canh tác và trồng cây, và khi cuộc sống của người dân địa phương trở nên khắc nghiệt. Mặt khác, việc này lại tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản, và giúp đất trồng trở nên màu mỡ hơn.

- Cơ cấu dân số của vùng ĐBSCL là một yếu tố thuận lợi cho sản xuất với phần lớn dân số trong độ tuổi lao động (68%). Điều này cũng cho thấy các chi phí xã hội của vùng có thể thấp hơn các khu vực nông thôn khác. Tuy nhiên, một quan ngại lớn là tốc độ di dân đang tăng lên với tốc độ di cư thuần hàng năm là 8,4%. Một quan ngại khác là số lượng người dân tìm tới các trung tâm khám chữa bệnh đang tăng lên. Tỉ lệ người khám và chữa bệnh trong vòng 12 tháng trong năm 2002 tăng từ 21,3% lên 46%. Mặt khác, con số này cũng có thể xuất phát từ việc người dân có ý thức hơn về việc tư vấn chuyên môn về các vấn đề về sức khỏe của họ hơn là tự điều trị khi số lượt người tới các bệnh viện công và phòng khám/ bệnh viện tư đều tăng lên. Ngoài ra, một điểm lưu ý là tỉ lệ người chữa bệnh ngoại trú và nội trú thông qua bảo hiểm y tế/ sổ y tế cho khám chữa bệnh miễn phí tăng từ 45,1% vào năm 2006 lên 48,1% vào năm 2008. Tuy nhiên, so với khu vực đồng bằng sông Hồng hay các vùng nông thôn khác của cả nước, tỉ lệ này vẫn thấp hơn (48,1% so với 60,2% và 59,5% vào năm 2008, một cách tương ứng).

- Một nhu cầu thiết yếu khác mà dự kiến dự án sẽ đáp ứng là cấp nước và vệ sinh. Vào năm 2008, nước máy chỉ bao phủ 30,5% hộ gia đình trong toàn vùng. Trong giai đoạn này, gần 28% hộ gia đình sử dụng nước mưa cho nhu cầu sinh hoạt và chỉ 1/5 tổng số hộ gia đình sử dụng nước giếng khoan. Tuy nhiên, có thể thiếu nước mưa trầm trọng trong mùa khô, gây khó khăn về nguồn nước cho những hộ nào phụ thuộc vào nguồn nước này. Trong khi tỉ lệ hộ gia đình sử dụng nước sông, hồ, ao làm nguồn nước chính giảm đáng kể từ 42% vào năm 2004 xuống còn 32,3% vào năm 2008 thì tỉ lệ này lại cao hơn nhiều so với các vùng khác trên cả nước Việt Nam. Các nguồn nước vệ sinh chỉ chiếm 4/5 (78,8%) số hộ dân trong vùng.

- 3.2 Những tác động tiềm ẩn của dự án

- Những tác động tích cực tiềm ẩn

- Kết quả đánh giá tác động xã hội ban đầu thực hiện trong quá trình chuẩn bị dự án cho 5 tiểu dự án thực hiện trong giai đoạn đầu cho thấy dự án đề xuất sẽ đem lại lợi ích cho các cộng đồng địa phương thông qua cơ sở hạ tầng nước được cải thiện mà theo đó người dân sẽ có sự tiếp cận đáng tin cậy hơn tới các tài nguyên nước, đặc biệt trong mùa khô, cho các hoạt động canh tác và sinh hoạt hàng ngày, việc kiểm soát xâm thực mặn được cải thiện, và hiện tượng mặn hóa đất được kiểm soát tốt hơn. Do đó, các hợp phần đầu tư đề xuất sẽ cung cấp cho người dân địa phương sự tiếp cận đáng tin cậy tới tài nguyên nước, góp phần giảm các rủi ro về sức khỏe và tăng năng suất canh tác.

## Những tác động tiêu cực tiềm ẩn

- Thu hồi đất và tái định cư. Việc nạo vét và xây dựng các hệ thống thủy lợi, xây mới cầu quy mô nhỏ và trung bình, xây mới và nâng cấp các hệ thống cấp nước quy mô nhỏ và trung bình sẽ cần phải thu hồi đất của người dân địa phương. Đối với các tiểu dự án thuộc giai đoạn đầu tiên, kết quả kiểm kê thiệt hại cho thấy 4.700 hộ dân với khoảng 22.465 người sẽ bị ảnh hưởng bởi 5 tiểu dự án, trong đó có 230 hộ DTTS. Tổng diện tích đất thu hồi vĩnh viễn là khoảng 48,98 ha, trong đó 39,65 ha là đất sản xuất và 9,43 ha là đất ở. Tổng diện tích đất mượn tạm thời là 30,43 ha, trong đó 26,56 ha là đất sản xuất và 3,87 ha là đất ở. Phần lớn đất bị thu hồi tập trung ở các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, và Hậu Giang. Cho các tiểu dự án thuộc giai đoạn tiếp theo, ước tính dự án sẽ có tác động tương tự về thu hồi đất. Khi có yêu cầu thu hồi đất và tái định cư, dự án sẽ thực hiện bồi thường và hỗ trợ cho các hộ BAH theo Khung chính sách tái định cư này.

- Di dời mộ. Trong quá trình lập thiết kế cho dự án, có những khu vực tiểu dự án sẽ ảnh hưởng tới các ngôi mộ hiện có. Bồi thường cho việc di dời mộ sẽ được trả trực tiếp cho người BAH, gồm chi phí đào, di dời, chôn cất lại, mua đất cho việc di dời mộ và những chi phí hợp lý khác theo tập tục địa phương.

- Tự nguyện cho tặng quyền sử dụng đất. Trong trường hợp diện tích đất thu hồi là nhỏ và có sự đồng ý của hộ bị ảnh hưởng và chính quyền địa phương về việc cho tặng QSDĐ đất bị ảnh hưởng để đổi lấy những lợi ích mà dự án sẽ mang lại và/ hoặc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, việc cho tặng QSDĐ đất sẽ được chấp nhận, tùy theo từng trường hợp cụ thể. Các hướng dẫn kỹ thuật cung cấp trong Phần IV dưới đây định nghĩa ngưỡng mà quá ngưỡng đó thì việc cho tặng QSDĐ đất tự nguyện sẽ không được chấp thuận và các quy trình cũng như yêu cầu chi tiết cần được tuân thủ khi cho tặng QSDĐ đất tự nguyện. Nếu tác động vượt quá ngưỡng này, sẽ phải chuẩn bị một Kế hoạch hành động tái định cư theo các quy định của RPF này.

- Sinh kế và kinh doanh, buôn bán bị ảnh hưởng do hoạt động thi công. Việc nạo vét và làm đê kè bao quanh các kênh mượng hiện có, xây dựng cống, cầu, và đường, cũng như xây hệ thống cấp nước và vệ sinh có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động sinh kế và buôn bán tại khu vực thi công. Tuy nhiên, dự kiến những tác động này xảy ra trong thời gian ngắn và mang tính cục bộ. Các PPMU sẽ nỗ lực giảm thiểu những tác động này thông qua phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và nhà thầu để lập kế hoạch và tổ chức biện pháp thi công sao cho những tác động này sẽ được giảm thiểu ở mức tối đa. Khi cần thiết, sẽ có các khoản bồi thường và/ hoặc hỗ trợ thỏa đáng như nêu trong Phần IV để đảm bảo sinh kế và hoạt động kinh doanh, buôn bán của các hộ gia đình BAH không bị xấu đi.

- Xung đột tiềm ẩn về sử dụng nước trong giai đoạn vận hành cống.  Khó đánh giá những tác động này do tính chất của khu vực dự án, việc sử dụng đất, và việc lắp đặt các đê bao và hệ thống cống. Tuy nhiên, Dự án đã được thiết kế để tăng cường năng lực của các cơ quan địa phương liên quan về quản lý tài nguyên nước một cách tích hợp, nâng cao kiến thức và hiểu biết về quản lý tài nguyên nước một cách tích hợp và thúc đẩy sự phối hợp giữa những người sử dụng nước. Việc này sẽ giúp nông dân và các thành viên cộng đồng, bao gồm cả người DTTS, phát triển một cơ chế quản lý tài nguyên nước chung nhằm giảm thiểu những tác động lâu dài và tạm thời.

## 3.3 Những biện pháp giảm thiểu đề xuất

- (a) Chuẩn bị RPF

- Nhằm tránh hoặc giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm ẩn phát sinh do thu hồi đất, bồi thường, cho tặng đất, và di dời theo OP 4.12, một Khung chính sách tái định cư (RPF) đã được lập trong sự tham vấn chặt chẽ với MARD – CPO và NHTG. Việc này là nhằm đảm bảo rằng người BAH bởi dự án được bồi thường và/ hoặc hỗ trợ một cách thỏa đáng để không ai có cuộc sống kém đi do Dự án. RPF này đề ra các mục tiêu và khung chính sách/ quy định cũng như các nguyên tắc và quy trình áp dụng trong quá trình thực hiện Dự án, liên quan tới bồi thường cho những tài sản bị ảnh hưởng và những khoản thu nhập bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bao gồm cả các biện pháp nhằm đảm bảo rằng người hoặc hộ BAH có thể khôi phục mức sống của họ, ít nhất về mức sống như khi chưa có dự án. RPF đề ra các mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí về tính hợp lệ để hưởng quyền được bồi thường, phương thức bồi thường, sự tham gia và quy trình tham vấn, và cơ chế giải quyết khiếu nại. Đồng thời, RFP nêu các bước chuẩn bị và thực hiện các RAP.

(b) Thủ tục và quy trình cho tặng QSDĐ đất

- Theo Khoản 3, Điều 2 của Nghị định 197/2004 của Việt Nam và Khung chính sách tái định cư này, người BAH có thể tự nguyện hiến, tặng một phần hoặc toàn bộ đất của họ cho Nhà nước. Tuy nhiên, Nghị định không nêu cụ thể quy trình và các yêu cầu về hiến tặng đất tự nguyện. Do có khả năng cho tặng QSDĐ đất  ở một số khu vực dự án, thủ tục và quy trình dưới đây cần được tuân thủ nếu có trường hợp người BAH cho tặng QSDĐ đất .

    - Cần phổ biến RPF một cách đầy đủ và tham vấn người BAH một cách thích đáng

    - Đảm bảo rằng việc cho tặng QSDĐ đất  không ảnh hưởng nghiêm trọng tới mức sống của hộ gia đình (phải di dời về mặt cơ học, ảnh hưởng đáng kể tới thu nhập của họ)

    - Bất kì việc cho tặng QSDĐ đất  nào cần phải được xác nhận thông qua biên bản bằng lời mà được pháp luật chấp nhận theo luật hiện hành

    - Phải có cơ chế giải quyết khiếu nại đầy đủ, phù hợp, và

    - Đất và tài sản không phải là đất được hiến tặng không thuộc về các hộ nghèo nhất hay hộ dễ bị tổn thương nhất.

- (c) Chuẩn bị RAP

- Mặc dù đã nỗ lực tránh thu hồi đất và di dời người dân địa phương, việc thu hồi đất và một số tài sản khác của người dân là không thể tránh khỏi. Theo yêu cầu của NHTG, một Kế hoạch hành động tái định cư cần được chuẩn bị cho mỗi tiểu dự án thuộc giai đoạn 1 và tương tự, một Kế hoạch hành động tái định cư sẽ được lập cho mỗi tiểu dự án thuộc giai đoạn 2. Bản kế hoạch này phản ánh cách thức Dự án sẽ giảm thiểu những tổn thất của người BAH, giúp họ khôi phục sinh kế thông qua thực hiện bồi thường, hỗ trợ, và/ hoặc khôi phục sinh kế. Mục tiêu tổng thể của RAP là nhằm đảm bảo tất cả những người BAH sẽ được bồi thường theo chi phí thay thế cho những thiệt hại của họ và được nhận các hỗ trợ khôi phục để ít nhất họ có thể khôi phục sinh kế tương đương như khi chưa có Dự án.

# Phần IV. Khung chính sách và pháp lý

## 4.1 Luật Việt Nam về thu hồi đất và tái định cư

- Hiến pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1992) khẳng định quyền của công dân về sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu nhà ở. Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành một số luật, nghị định, và quy định tạo thành khung pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, và tái định cư. Các văn bản chính gồm có:

- Luật  đất đai số 13/2003/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003.

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 29/10/2004 về việc thi hành luật đất đai.

- Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 03/12/2004 về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nghị định này được coi là nghị định quan trọng về pháp lý và thay thế cho nghị định số 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 24/4/2998 - là nghị định quy định cơ sở ban đầu cho các hoạt động bồi thường và tái định cư.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP của Chính Phủ, ban hành ngày 3/12/2004 về việc thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

- Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 27/1/2006 về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP và Nghị định 197/2004/NĐ-CP nêu trên.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 25/05/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, trợ cấp và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại.

- Thông tư 06/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ban hành ngày 15/6/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định 84 của Chính phủ.

- Nghị định 123/2007/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 27/7/2007 về sửa đổi và bổ sung Nghị định 188/2004/NĐ-CP nêu trên.

- Thông tư 145/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính, ban hành ngày 6/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định 123/2007/NĐ-CP nêu trên của Chính phủ và thay thế Thông tư 144/2004/TT-BTC ban hành ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 188 nêu trên.

- Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 13/8/2009 quy định quy hoạch bổ sung về sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư.

- Thông tư 14/2009/TT-TNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ban hành ngày 16/11/2009 hướng dẫn thực hiện Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ và thay thế Thông tư 116/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 197/2004 của Chính phủ.

- Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Quốc hội, ban hành ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở cấp xã, phường, thị trấn, quy định những vấn đề cần công khai, trong đó có việc công khai các “dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã”.

- Các luật, nghị định, và quy định khác liên quan tới quản lý đất, thu hồi đất, và tái định cư gồm có Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ban hành ngày 26/11/2003 về các hoạt động xây dựng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân đầu tư xây dựng công trình và các hoạt động xây dựng; Nghị định 105/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 11/11/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 12/2/2009 về quản lý các dự án đầu tư xây dựng và thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP và Nghị định 112/2006/NĐ-CP về quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Nghị định 131/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (vốn ODA), và Nghị định 70/2001/NĐ-CP của Chính phủ  về việc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình, quy định rằng tất cả những hồ sơ đăng ký tài sản gia đình và quyền sử dụng đất phải ghi tên cả vợ lẫn chồng; những Quyết định của các tỉnh dự án liên quan tới bồi thường và tái định cư trên địa bàn tỉnh cũng sẽ được áp dụng cho từng tỉnh dự án tương ứng.

- Luật, nghị định, và quyết định liên quan tới phổ biến thông tin gồm có Luật đất đai số 13/2003/QH11, Điều 39, yêu cầu phổ biến thông tin cho những người BAH trước khi thu hồi đất nông nghiệp và phi nông nghiệp trong khoảng thời gian tương ứng tối thiểu là 90 và 180 ngày.

- Các nghị định liên quan tới bảo vệ và bảo tồn tài sản văn hóa có trong Nghị định 186/2004/NĐ-CP, theo đó yêu cầu các khu vực được công nhận là di tích văn hóa và lịch sử và các khu vực nằm tại ranh giới hành lang an toàn đường thủy phải được giữ nguyên, không xâm phạm theo các quy định pháp lý hiện hành.

- Văn phòng Dự án Trung ương thuộc Bộ NN & PTNT, thông qua Phân ban Môi trường và Tái định cư, có trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện hiệu quả RPF trong sự tham vấn chặt chẽ với các ban ngành cùng cấp và các tỉnh.

## 4.2 Chính sách về tái định cư bắt buộc của Ngân hàng Thế giới

- Chính sách an toàn xã hội của NHTG bao gồm: Chính sách hoạt động OP 4.12: Tái định cư bắt buộc và OP 4.10: Người bản địa. Những chính sách này mô tả mục tiêu và các hướng dẫn cần phải tuân thủ trong những tình huống có thu hồi đất bắt buộc và hạn chế bắt buộc việc tiếp cận tới các vườn quốc gia và các khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, và khi có liên quan tới người bản địa hay người dân tộc thiểu số. Mục đích của Chính sách hoạt động OP 4.12 là nhằm tránh tái định cư bắt buộc tới mức có thể, hoặc nhằm giảm thiểu những tác động bất lợi về xã hội và kinh tế do tái định cư bắt buộc gây nên. OP 4.12 khuyến khích sự tham gia của những người phải di dời trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện tái định cư, và mục tiêu kinh tế chính của chính sách này là hỗ trợ những người phải di dời trong các nỗ lực cải thiện hoặc ít nhất khôi phục thu nhập và mức sống sau khi di dời. Chính sách quy định việc bồi thường và những biện pháp tái định cư khác để đạt được các mục tiêu mà chính sách đề ra cũng như yêu cầu bên vay chuẩn bị các công cụ tái định cư phù hợp trước khi Ngân hàng Thế giới thẩm định dự án đề xuất.

- Để chuẩn bị và thực hiện các hoạt động có thu hồi đất, bồi thường, di dời, và hạn chế việc sử dụng các nguồn lực, những chính sách áp dụng yêu cầu thực hiện tham vấn chặt chẽ với người bị ảnh hưởng và về việc giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm tàng, trong đó có chú ý tới các vấn đề về DTTS, giới, và những nhóm dễ bị tổn thương khác. Đồng thời, các chính sách cũng quy định nhu cầu phổ biến thông tin, giám sát và đánh giá, và đảm bảo MARD – CPO, PMU10 và các PPMU có đủ kinh phí và năng lực.

## 4.3 Những khác biệt chính giữa chính sách của Chính phủ Việt Nam và NHTG

Bảng  1.  Những khác biệt giữa chính sách của Việt Nam về tái định cư và Chính sách tái định cư bắt buộc của Ngân hàng Thế giới

| Chính sách về TĐC của Việt Nam | Chính sách về TĐC bắt buộc của NHTG | Chính sách Dự án |
| --- | --- | --- |
| Điều 11, Nghị định 69: UBND tỉnh sẽ quyết định các đơn giá bồi thường đất theo quy định của Chính phủ cho từng loại đất được sử dụng tại thời điểm thu hồi đất. Nếu đơn giá bồi thường đất thấp hơn giá giao dịch thực tế trong các điều kiện thị trường bình thường, UBND tỉnh có trách nhiệm xác định giá bồi thường đất phù hợp với giá thực tế. | Bồi thường đất cần dựa trên chi phí thay thế theo giá trị thị trường hiện tại. Cần thực hiện một cuộc điều tra chi phí thay thế tại thời điểm thu hồi đất. | Tại thời điểm thực hiện thu hồi đất, các Ban Tái định cư huyện thực hiện điều tra chi phí thay thế nhằm đảm bảo rằng các đơn giá bồi thường cho tất cả các tài sản bị thiệt hại là tương đương với chi phí thay thế theo giá trị thị trường hiện hành. |
| Điều 18, 20 của Nghị định 197: Nhà cửa và các công trình không hợp lệ để nhận bồi thường nhưng không vi phạm quy hoạch sử dụng đất hoặc khoảng lưu không đã công bố sẽ được hỗ trợ 80% tính theo giá thay thế. | Tất cả nhà cửa và công trình bị ảnh hưởng, không xét tới tình trạng sử dụng đất, cần được bồi thường theo chi phí thay thế đầy đủ. | Nhà cửa và các công trình không hợp lệ để nhận bồi thường sẽ được bồi thường bằng 100% chi phí thay thế của nhà cửa và công trình mới, không tính khấu hao các nguyên vật liệu có thể sử dụng lại. |
| Điều 26 và mục 2 của Điều 28 của Nghị định 197: Chỉ những hộ có đăng ký kinh doanh mới hợp lệ để nhận hỗ trợ | Tất cả các hộ kinh doanh BAH đều có quyền được hỗ trợ | Tất cả các hộ kinh doanh BAH đều hợp lệ để nhận hỗ trợ |
| Điều 20 và 22 của Nghị định 69: Người BAH mất hơn 30% đất sản xuất (ngoài đất ở), ngoài bồi thường cho đất bị mất theo giá thay thế, sẽ được hỗ trợ khôi phục cuộc sống và đào tạo nghề/ tạo việc làm. | Đối với những hộ mà sinh kế của họ dựa vào đất, khi bị thu hồi đất nhỏ hơn 20% tổng diện tích đất sản xuất và phần còn lại có giá trị kinh tế, thì có thể bồi thường bằng tiền mặt và sẽ được hỗ trợ khôi phục. Lưu ý: Các tác động được coi là không đáng kể nếu người BAH không phải tái định cư và mất ít hơn 10% đất sản xuất của họ. | + Những người BAH mất ít hơn 20% (hoặc 10% đối với hộ dễ bị tổn thương) đất sản xuất sẽ được quyền bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế. + Những người BAH mất 20% hoặc hơn 20% (hoặc 10% đối với hộ dễ bị tổn thương) đất sản xuất, ngoài bồi thường cho đất bị mất theo giá thay thế, sẽ được hỗ trợ khôi phục, gồm cả hỗ trợ sinh kế và đào tạo nghề/ tạo việc làm. |
| Không có quy định về giám sát độc lập. | Cần thực hiện giám sát độc lập quá trình tái định cư bởi một cơ quan độc lập và có năng lực. | Sẽ có quy định về giám sát độc lập quá trình tái định cư và khôi phục sinh kế. |

# Phần V. Chính sách bồi thường

## 5.1 Những nguyên tắc chung

- Nhìn chung, Luật đất đai 2003 và các Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Nghị định 17/2006/NĐ-CP về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP và Nghị định 197/2004/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP về trình tự và thủ tục thực hiện bồi thường, và Nghị định 69/2009/NĐ-CP cung cấp hướng dẫn bổ sung về sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đáp ứng hầu hết những nguyên tắc và mục tiêu của Chính sách tái định cư bắt buộc của NHTG. Nhằm đảm bảo bồi thường công bằng và tái định cư, khôi phục thỏa đáng cho người BAH do thu hồi đất và cho những thiệt hại về nhà cửa và/ hoặc tài sản do phát triển dự án, Chính phủ Việt Nam sẽ phê duyệt và phổ biến RPF của Dự án trước khi thông qua dự án và sẽ chuẩn bị các RAP cho giai đoạn tiếp theo theo hướng dẫn của RPF. Bảng 1 ở trên tóm tắt những khác biệt giữa chính sách của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, và đề xuất một chính sách tái định cư dự án. Về khía cạnh này, những nguyên tắc và mục tiêu sau đây sẽ được áp dụng:

- Việc thu hồi đất và các tài sản khác sẽ được giảm thiểu tối đa trong khả năng có thể;

- Một RAP đầy đủ sẽ được chuẩn bị cho tiểu dự án có hơn 200 người BAH dựa trên đề cương đưa ra trong Phụ lục 2. Nếu số người BAH ít hơn hoặc tương đương 200 người, có thể lập một bản RAP ngắn theo các hướng dẫn kỹ thuật có trong Phụ lục 2.

- Tất cả những người BAH được xác định trong những khu vực bị ảnh hưởng bởi Dự án tính đến ngày kết thúc điều tra khảo sát các hộ BAH sẽ có quyền nhận các biện pháp khôi phục đủ để hỗ trợ họ nâng cao hoặc ít nhất duy trì mức sống, khả năng thu nhập, và sản xuất như khi chưa có dự án. Việc thiếu các quyền hợp pháp đối với tài sản bị thiệt hại sẽ không ngăn cản người BAH khỏi việc được hưởng các quyền lợi và các biện pháp khôi phục.

- Những biện pháp khôi phục sẽ được cung cấp là: (i) bồi thường bằng tiền mặt theo chi phí thay thế, không giảm trừ hay khấu hao nguyên vật liệu có thể tận dụng lại cho nhà cửa và các công trình khác; (ii) đất nông nghiệp được bồi thường cho đất có năng suất sản xuất tương đương với đầy đủ quyền sở hữu và chấp nhận được đối với người BAH; (iii) thay thế đất ở và đất thương mại có cùng diện tích với đầy đủ quyền sở hữu và chấp nhận được đối với người BAH; (iv) và hỗ trợ ổn định cuộc sống và hỗ trợ khôi phục sinh kế.

- Các kế hoạch thu hồi đất và những tài sản khác cũng như việc cung cấp các biện pháp khôi phục sẽ được thực hiện trong sự tham vấn với người BAH nhằm đảm bảo ít gây ra sự xáo trộn nhất.

- Các hoạt động bồi thường và khôi phục sẽ được hoàn thành một cách thỏa đáng trước khi trao thầu bất cứ gói thầu xây lắp nào của tiểu dự án.

- Các nguồn vốn phục vụ bồi thường và khôi phục cuộc sống của người BAH sẽ được đảm bảo như sau: bồi thường cho đất sản xuất, đất ở, và đất thương mại sẽ được lấy từ quỹ đất chung (nếu có quỹ đất chung) thông qua phê duyệt của UBND tỉnh, và bồi thường bằng tiền mặt cho đất sản xuất, đất ở, và đất thương mại (nếu không có quỹ đất chung), công trình, cây cối, mùa màng, thiệt hại về thu nhập, và các hỗ trợ khôi phục sẽ lấy từ vốn đối ứng của Chính phủ cho Dự án.

- Tổ chức thể chế. Ban QLDA 10 (PMU 10) thuộc Bộ NN & PTNT và các Ban QLDA tỉnh (PPMU) sẽ có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý dự án trung ương (CPMU) và các Ban tái định cư tỉnh (PRC), Ban tái định cư huyện (DRC), thực hiện giám sát nội bộ việc thực hiện tái định cư. Việc thực hiện RAP sẽ được giám sát thường xuyên bởi PMU 10 và các PPMU, những đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động đầu tư, trong đó có thu hồi đất và/ hoặc hạn chế tiếp cận nguồn tài nguyên, để đảm bảo công tác thiết kế, lập kế hoạch, tham vấn và thực hiện chương trình bồi thường một cách kịp thời và hiệu quả.

- Việc cho tặng QSDĐ đất  sẽ được thực hiện trên cơ sở đồng thuận với cộng đồng, theo những nguyên tắc và quy trình đề ra trong RPF. Khi tác động vượt quá ngưỡng của cho tặng QSDĐ đất , cần chuẩn bị một RAP độc lập và riêng lẻ (hoặc RAP rút gọn) để tuân thủ hoàn toàn theo RPF.

- Thu hồi đất, bồi thường, và di dời người BAH không thể bắt đầu cho đến khi NHTG đã xem xét và phê duyệt RAP. Tất cả các hoạt động tái định cư sẽ được phối hợp với kế hoạch xây lắp.

- Khi bắt đầu thực hiện dự án, các Ban giải quyết khiếu nại sẽ được thành lập từ cấp thôn/ấp tới cấp tỉnh, dựa trên những cơ cấu hiện có, bao gồm các ban ngành liên quan, các tổ chức quần chúng, phụ nữ và đại diện của người DTTS.

- Các chiến lược sẽ được áp dụng nhằm đảm bảo việc thu hồi đất và các biện pháp khôi phục có xét tới yếu tố giới, và để thu hút sự tham gia tích cực của phụ nữ trong việc lập kế hoạch và thực hiện chương trình tái định cư cũng như các chương trình khác. Các ban tái định cư và chuyên gia tái định cư sẽ trực tiếp tham gia vào mọi khía cạnh của việc phát triển và thực hiện chiến lược giới (xem Phụ lục 4) nhằm đảm bảo rằng những biện pháp này đã được thực hiện một cách thỏa đáng.

5.1.1  Bồi thường và quyền lợi

- Quyền lợi: Tất cả những người BAH được xác định trong khu vực bị ảnh hưởng của Dự án trước ngày khóa sổ kiểm kê sẽ có quyền được hưởng bồi thường cho những tài sản bị ảnh hưởng, và các biện pháp khôi phục đủ để giúp họ cải thiện hoặc ít nhất duy trì mức sống, khả năng thu nhập, và sản xuất như trước khi có dự án. Ngày khóa sổ kiểm kê sẽ là ngày cuối cùng của công tác kiểm kê chi tiết (DMS) tại từng tiểu dự án/ hợp phần đầu tư. Những người lấn chiếm khu vực đầu tư hoặc tạo lập tài sản mới (cải tạo, xây mới nhà/vật kiến trúc, trồng cây mới) sau ngày khóa sổ kiểm kê sẽ không có quyền nhận bồi thường hay bất kỳ hỗ trợ nào khác.

- Quyền lợi: Dựa trên các loại tác động, nhóm người BAH, và quyền lợi của họ, Dự án sẽ chuẩn bị các quyền lợi cụ thể cho từng nhóm người BAH một cách thỏa đáng trong ma trận quyền lợi dưới đây.  Sau thiết kế kỹ thuật chi tiết, kiểm kê chi tiết và các đánh giá xã hội sẽ là cơ sở xác định những tác động thực tế, và các cuộc điều tra chi phí thay thế sẽ được thực hiện để xác định các chi phí và đơn giá bồi thường và để cập nhật ma trận quyền lợi (Xem Bảng 7).

Bảng 2: Ma trận quyền lợi

| Loại thiệt hại | Người hưởng quyền | Quyền lợi | Các vấn đề thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Các khoản bồi thường |  |  |  |
| Mất vĩnh viễn đất sản xuất nông nghiệp (đất lúa, đất rừng trồng, đất làm muối và đất nuôi trồng thủy sản) | Chủ sử dụng đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), chủ sử dụng đất đang trong quá trình xin cấp GCNQSDĐ, chủ sử dụng đất hợp lệ để nhận GCNQSDĐ | - Mất đất ít hơn 10% (đối với hộ dễ bị tổn thương) và 20% (với các nhóm khác) tổng diện tích đất sử dụng: bồi thường bằng tiền mặt theo chi phí thay thế, tương đương với giá trị hiện hành trên thị trường của đất trong thôn/ấp, cùng loại, cùng hạng và cùng năng lực sản xuất, không tính chi phí giao dịch (thuế, phí quản lý), |  |
|  |  | - Mất từ 10% trở lên tổng diện tích đất sản xuất đối với nhóm hộ dễ bị tổn thương và 20% trở lên với các nhóm khác: Ưu tiên bồi thường bằng đất thay thế gần với khu đất thu hồi với năng suất sản xuất tương đương được người BAH chấp thuận với đầy đủ quyền sử dụng hay giấy chứng nhận quyền sử dụng và không phải trả phí, HOẶC bồi thường bằng tiền mặt theo chi phí thay thế trong trường hợp không có đất thay thế; VÀ được nhận gói hỗ trợ và khôi phục như xác định dưới đây cho những người BAH nặng. | Nếu diện tích đất còn lại không còn khả năng kinh tế, theo yêu cầu của người BAH, Dự án sẽ thu hồi toàn bộ diện tích đất còn lại. Diện tích của toàn bộ mảnh đất sử dụng sẽ là cơ sở cấp đất thay thế hoặc bồi thường bằng tiền mặt và các khoản hỗ trợ phù hợp. |
|  | Chủ sử dụng đất không có GCNQSDĐ hoặc không hợp lệ | - Bồi thường cho đất theo chi phí thay thế nếu không có tranh chấp và không vi phạm quy hoạch đã công bố. - Nếu không đáp ứng các điều kiện để nhận bồi thường, UBND tỉnh xem xét hỗ trợ. | Ban TĐC huyện cần làm việc với UBND xã để xác định nguồn gốc đất BAH và thời điểm bắt đầu sử dụng đất. |
| Đất ở | Người sử dụng đất có GCNQSDĐ, hoặc đang trong quá trình xin cấp GCNQSDĐ | - Với diện tích đất còn lại đủ để xây lại nhà/ công trình: (i) Bồi thường bằng tiền mặt theo chi phí thay thế, tương đương với giá trị thị trường hiện tại cho đất cùng loại và cùng hạng, và không tính phí giao dịch (thuế, phí quản lý) và (ii) hỗ trợ tiền mặt để cải tạo diện tích đất ở còn lại (ví dụ, san lấp và tạo mặt bằng) để người BAH có thể xây nhà trên phần đất còn lại. - Với diện tích đất còn lại không đủ để xây lại nhà/ công trình: (i) bồi thường bằng đất thay thế tại các khu tái định cư hoặc đất trong xã có cùng loại và hạng, theo hạn mức đất ở áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương, không tính thuế, phí đăng ký và chuyển mục đích sử dụng đất, với đầy đủ quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận sử dụng đất. Trường hợp diện tích đất được bồi thường nhỏ hơn diện tích đất bị thu hồi thì phần chênh lệch sẽ được trả bằng tiền theo chi phí thay thế, HOẶC (ii) bồi thường bằng tiền mặt theo chi phí thay thế tương đương với giá trị thị trường hiện tại của đất cùng loại và cùng hạng, không tính các chi phí giao dịch (thuế, phí quản lý) cùng với các khoản hỗ trợ san lấp mặt bằng và đăng ký quyền sử dụng đất. | - Người BAH có thể tự nguyện giao đất ở cho dự án. Tuy nhiên, Dự án sẽ chỉ chấp nhận hiến tặng tự nguyện một diện tích đất nhỏ trên tổng diện tích đất ở khi những tiêu chí sau đây được tuân thủ nghiêm ngặt: (i) tổng diện tích đất ở của người BAH không ít hơn 300 m2; (ii) dải đất có thể hiến tặng có diện tích không vượt quá 5% tổng diện tích đất; (iii) không có nhà ở, công trình, hay tài sản cố định trên phần đất BAH; và (iv) cơ sở hạ tầng của dự án không nằm trên diện tích đó. Nếu không thể thay đổi vị trí, OP 4.12 sẽ được áp dụng. |
|  | Người sử dụng đất không có quyền hợp pháp hoặc không thể hợp thức hóa quyền sử dụng đất | - Bồi thường cho đất bị ảnh hưởng bằng đất thay thế hoặc tiền mặt theo chi phí thay thế nếu không có tranh chấp hay không vi phạm quy hoạch đã công bố, nếu có vi phạm thì không bồi thường nhưng được hỗ trợ cho các thiệt hại. - Nếu người BAH không có nơi ở khác, UBND tỉnh xem xét phân bổ đất ở hoặc nhà và các gói hỗ trợ và khôi phục cho người BAH. | Các Ban TĐC huyện kết hợp với UBND các xã xác định tính hợp lệ của đất để bồi thường |
|  | Người thuê đất hoặc không có đất (ở đợ) | - Không bồi thường cho đất bị thu hồi nhưng bồi thường cho tất cả các tài sản có trên đất theo giá thay thế. - Nếu người BAH không có nơi ở khác, UBND tỉnh xem xét phân bổ đất ở hoặc nhà và các gói hỗ trợ và khôi phục cho người BAH. | Các Ban TĐC huyện kết hợp với UBND các xã xác định tính hợp lệ của đất để bồi thường. |
| Sử dụng đất tạm thời | Người có quyền sử dụng đất hợp pháp | - Đối với đất nông nghiệp và đất ở mà dự án sẽ sử dụng tạm thời, (i) bồi thường bằng tiền mặt nhưng không được thấp hơn khoản thu nhập và doanh thu không thấy được mà diện tích đất đó có thể tạo ra trong thời gian sử dụng tạm thời; (ii) bồi thường bằng tiền mặt theo chi phí thay thế cho các tài sản cố định bị ảnh hưởng (ví dụ, công trình, cây cối, mùa màng); và (iii) khôi phục phần đất sử dụng tạm thời trong vòng 1 tháng sau khi hoàn thành thi công. Nếu dự án không thể khôi phục phần đất sử dụng tạm thời, Ban TĐC huyện sẽ thương thảo với người BAH và trả chi phí cho người BAH tự khôi phục đất. - Trong trường hợp nhà thầu sử dụng đất tạm thời để làm lán trại hay nơi tập kết nguyên vật liệu, nhà thầu cần thương thảo với người BAH về việc bồi thường và khôi phục sau khi sử dụng. | Tư vấn giám sát thi công và IMO sẽ đảm bảo rằng (i) vị trí và hướng tuyến của khu vực sử dụng tạm thời sẽ gây ra những tác động bất lợi về mặt xã hội ít nhất; (ii) chủ sử dụng đất được thông báo đầy đủ về quyền và quyền lợi của mình theo chính sách tái định cư của dự án đầu tư; và (iii) có thỏa thuận giữa chủ sử dụng đất và nhà thầu xây lắp. Kế hoạch quản lý môi trường sẽ quy định quy trình cụ thể. |
| Nhà/ Cửa hàng, và các công trình phụ (bếp, kho thóc) bị ảnh hưởng toàn bộ hoặc một phần nhưng không còn giá trị nữa (sẽ yêu cầu di dời) | Chủ sở hữu nhà cửa bị ảnh hưởng cho dù có phải là chủ sử dụng đất hay không | - Bồi thường bằng tiền mặt theo chi phí thay thế cho nhà ở/ cửa hàng, công trình mới mà không giảm trừ hay tính khấu hao công trình hay nguyên vật liệu có thể sử dụng lại; và gói hỗ trợ và khôi phục cho người BAH, gồm cả thuê nhà trong thời gian xây nhà mới. | - Người BAH có đủ thời gian để xây lại/ sửa chữa công trình của họ Nhà và cửa hàng bị ảnh hưởng mà không còn giá trị sử dụng nữa là những công trình mà phần còn lại không thể sử dụng được/ không thể ở được. |
| Nhà/ Cửa hàng, và các công trình phụ bị ảnh hưởng một phần và phần còn lại còn giá trị sử dụng | Chủ sở hữu nhà cửa bị ảnh hưởng cho dù có phải là chủ sử dụng đất hay không | - Bồi thường bằng tiền mặt theo chi phí thay thế cho phần bị ảnh hưởng và chi phí sửa chữa phần còn lại. | Ban TĐC huyện cần thương thảo chi phí sửa chữa với người BAH |
| Mất thu nhập từ hoạt động kinh doanh trong thời gian di dời hoặc trong thời gian tháo dỡ /sửa chữa phần bị ảnh hưởng (không có di dời) | Chủ sở hữu cửa hàng cho dù có đăng ký hay không | - Bồi thường bằng tiền mặt tương đương với thu nhập bình quân hàng ngày nhân với số ngày kinh doanh bị ảnh hưởng. | Số ngày kinh doanh bị ảnh hưởng và mức thu nhập bình quân một ngày sẽ được xác minh thông qua phỏng vấn với các chủ sở hữu cửa hàng không chính thức để có một ước tính về mức lợi nhuận thuần hàng ngày. Cung cấp đường vào cửa hàng cho khách hàng nhằm giảm thiểu khó khăn cho việc tiếp cận cửa hàng của khách hàng và tránh để cửa hàng phải đóng cửa. |
| Mùa màng và cây cối | Chủ sở hữu mùa màng và cây cối cho dù có phải là chủ sử dụng đất hay không | - Nếu cây trồng hàng năm đang trong thời gian chín và chưa thể thu hoạch, bồi thường bằng tiền mặt theo giá thị trường, tương đương với năng suất cao nhất của vụ mùa trong 3 năm qua, nhân với giá trị thị trường hiện tại của vụ mùa - Đối với vụ mùa lâu năm và cây cối, bồi thường bằng tiền mặt theo giá trị thị trường dựa trên loại, tuổi, và năng suất sản xuất. - Đối với cây lấy gỗ, bồi thường bằng tiền mặt theo giá trị thị trường dựa trên loại, tuổi, và đường kính của thân cây (DBH) | Ban TĐC huyện cần thông báo cho người BAH ít nhất 3 tháng trước khi thu hồi đất. |
| Mất vĩnh viễn các nguồn/công trình văn hóa vật thể, công cộng/làng xóm hoặc công trình thuộc sở hữu chung | Người làng hoặc các hộ gia đình trong làng | - Bồi thường theo chi phí thay thế cho các công trình hiện có theo giá trị hiện tại của công trình. |  |
| Mộ trong khu vực bị ảnh hưởng | Chủ có mộ BAH | Bồi thường cho việc di chuyển mộ sẽ được trả trực tiếp cho người BAH, bao gồm chi phí đào, di dời, chôn lại, mua đất để chôn cất và tất cả các chi phí hợp lý, liên quan khác theo tập tục địa phương. |  |
| Cột điện | Các công ty điện lực | Bồi thường bằng tiền mặt cho chi phí tháo dỡ, dịch chuyển và lắp lại cột điện | Ký hợp đồng với công ty điện lực để thực hiện di dời và lắp đặt. |
| Các khoản hỗ trợ |  |  |  |
| Hỗ trợ đất NN bị thu hồi | Hộ BAH hợp pháp có đất bị thu hồi nằm trong khu dân cư nông thôn hoặc đô thị. | Ngoài bồi thường theo giá thay thế cho đất bị thu hồi còn được hỗ trợ bằng tiền, tương đương từ 20% đế 50% giá đất ở trung bình trong khu vực nhưng không vượt quá 5 lần hạn mức đất ở của địa phương. UBND tỉnh quyết định mức hỗ trợ để áp dụng trên địa bàn tỉnh. | Chi trả hỗ trợ một lần cho hộ BAH ở thời điểm trả bồi thường. |
|  | Hộ BAH hợp pháp trực tiếp sản xuất trên đất bị thu hồi | Ngoài bồi thường cho đất NN bị thu hồi theo giá thay thế, hộ BAH còn được hỗ trợ theo một trong hai phương án sau: - hỗ trợ chuyển nghề/tạo việc làm bằng tiền mặt, tương đương từ 1,5 đến 5 lần giá trị bồi thường cho toàn bộ diện tích đất NN bị thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất NN của địa phương; HOẶC - cấp một suất đất ở hoặc một căn hộ hoặc một lô đất thương mại, nếu địa phương còn quỹ đất. UBND tỉnh quyết định mức hỗ trợ để áp dụng trên địa bàn tỉnh. Nếu những người trong độ tuổi lao động của hộ BAH có nhu cầu đào tạo nghề thì sẽ được đào tạo nghề một khóa miễn phí. | Chi trả hỗ trợ một lần cho hộ BAH ở thời điểm trả bồi thường. |
| Hỗ trợ đất vườn ao không được coi là đất ở | Hộ bị thu hồi đất vườn ao trong cùng thửa đất ở có nhà ở nhưng không được coi là đất ở | Ngoài bồi thường cho đất bị thu hồi theo giá thay thế, hộ BAH còn được hỗ trợ tiền mặt, bằng từ 20% đến 70% giá đất ở liền kề. UBND tỉnh quyết định mức hỗ trợ | Chi trả hỗ trợ một lần cho hộ BAH ở thời điểm trả bồi thường. |
| Hỗ trợ ổn định đời sống | Hộ gia đình phải di dời– di dời trên đất ở còn lại hoặc tới các khu vực khác | Người BAH phải di dời sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật, tương đương với 30 kg gạo/ người/tháng theo giá trị thị trường hiện hành trong thời gian 6 tháng cho từng thành viên hộ gia đình. |  |
|  | Người BAH nặng mất 20% (10% đối với hộ dễ bị tổn thương) đất sản xuất/ thu nhập hoặc hơn | Người BAH trực tiếp canh tác trên đất bị ảnh hưởng và mất: - từ 20% đến 50% đất sản xuất/ tài sản tạo thu nhập sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật tương đương với 30 kg tính theo giá trị thị trường hiện hành cho 6 tháng cho mỗi thành viên hộ gia đình nếu không phải di dời, và cho 12 tháng nếu phải di dời, và cho 24 tháng nếu phải di dời tới những khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. - Mất hơn 50% - 70% đất sản xuất/ tài sản tạo thu nhập sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật, tương đương 30 kg gạo theo giá thị trường hiện hành cho 9 tháng cho mỗi thành viên hộ gia đình nếu không phải di dời, cho 18 tháng nếu phải di dời, và cho 24 tháng nếu phải di dời tới những khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. - Mất hơn 70% đất sản xuất/tài sản tạo thu nhập sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật, tương đương 30 kg gạo theo giá thị trường hiện hành cho 12 tháng cho mỗi thành viên hộ gia đình nếu không phải di dời, cho 24 tháng nếu phải di dời, và cho 36 tháng nếu phải di dời tới những khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khắc nghiệt |  |
| Hộ kinh doanh không đăng ký | Cửa hàng BAH hoàn toàn và phải di chuyển hoặc BAH một phần nhưng phải xây dựng lại. | Bồi thường tiền mặt cho thu nhập bị mất dựa vào mức lương tối thiểu của tỉnh cho thời gian phải ngừng kinh doanh. - Bồi thường tiền mặt cho vật kiến trúc BAH theo giá thay thế. | Hộ kinh doanh BAH sẽ được thông báo trước 2 tháng để di chuyển hoặc xây dựng lại cửa hàng, để có thể tiếp tục kinh doanh |
| Người BAH có đăng ký kinh doanh | Cửa hàng BAH hoàn toàn và phải di chuyển hoặc BAH một phần nhưng phải xây dựng lại. | - Bồi thường tiền mặt cho thu nhập bị mất , tương đương 30% thu nhập một năm sau thuế. Thu nhập trung bình hàng năm sau thuế dựa vào doanh thu kê khai thuế của 3 năm trước đó; Và - Bồi thường tiền mặt cho vật kiến trúc BAH theo giá thay thế; Và - Hỗ trợ di chuyển nếu phải tái định cư |  |
| Hỗ trợ di chuyển | Di dời nhà ở tới khu vực khác | Hỗ trợ bằng tiền mặt cho việc di chuyển tất cả các nguyên vật liệu xây dựng cũ và mới và tài sản cá nhân với một khoản không ít hơn 1.500.000 đồng/ hộ di dời. Khoản hỗ trợ này không áp dụng cho các trường hợp tái định cư tại chỗ. UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể. |  |
| Thuê nhà | Các hộ phải di dời | Hỗ trợ thuê nhà trong khoảng thời gian xây nhà mới, cho thời gian 6 tháng/hộ. UBND tỉnh quyết định mức hỗ trợ thuê nhà nhưng không được thấp hơn 600.000 đồng/tháng tại khu vực nông thôn và 1 triệu đồng/tháng tại khu vực thành thị. | Khoản hỗ trợ sẽ được cung cấp tại thời điểm bồi thường. |
| Những tác động nghiêm trọng tới những người dễ bị tổn thương BAH (người BAH phải tái định cư và người bị mất 20% tài sản sản xuất hoặc hơn) | Những người dễ bị tổn thương BAH nghiêm trọng, ví dụ, hộ nghèo (theo các tiêu chí của Bộ LĐ-TB-XH), hoặc các hộ gia đình có phụ nữ làm chủ hộ, người già, hoặc người tàn tật, người không có đất và các nhóm DTTS | - Một khoản hỗ trợ bổ sung tương đương 30kg gạo/người/tháng cho người không thuộc hộ nghèo. - Một khoản hỗ trợ bổ sung tương đương 30kg/người/tháng trong thời gian không ít hơn 3 năm và dưới 10 năm cho người thuộc hộ nghèo nhất. - Hợp lệ để tham gia các chương trình khôi phục thu nhập - Nhà thầu sẽ thực hiện tất cả những nỗ lực hợp lý để tuyển dụng những người BAH nghiêm trọng và dễ bị tổn thương làm những công việc thích hợp trong dự án. | Hộ nghèo là những hộ đáp ứng các tiêu chí nghèo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được xác định ở thời điểm kiểm kê chi tiết. |
| Thưởng di dời đúng tiến độ | Hộ gia đình phải di dời | - Ngoài tất cả các quyền lợi khác, thưởng bằng tiền mặt với giá trị tối đa là 5.000.000/hộ cho những hộ tái định cư tháo dỡ công trình BAH đúng hạn. | Thanh toán trực tiếp cho hộ gia đình ngay khi di dời. |

    - Di dời và chiến lược khôi phục thu nhập

- Các hộ gia đình phải tái định cư sẽ tham gia xác định và lựa chọn những phương án tái định cư trên các mảnh đất hiện có của họ, hoặc chuyển tới các mảnh đất do huyện cấp hoặc nhận bồi thường bằng tiền mặt và tự thu xếp nơi tái định cư. Trong trường hợp cơ sở kinh doanh, buôn bán phải tái định cư, người BAH sẽ được hỗ trợ tìm nơi mới khả thi về mặt kinh tế. Những hộ gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất 20% đất sản xuất hoặc hơn sẽ được cấp đất thay thế hoặc hỗ trợ mua đất thay thế. Đồng thời, những người BAH sẽ được cung cấp các nguyên vật liệu đầu vào nông nghiệp để tăng năng suất trên diện tích còn lại và/ hoặc đất thay thế. Các chương trình khôi phục sinh kế phù hợp sẽ được thiết kế và thực hiện trong sự tham vấn với người BAH trong quá trình triển khai dự án. Những người BAH sẽ không bị di dời cho tới khi họ được phân đất trong cùng làng/ấp hay làng/ấp bên cạnh.

5.1.3 Nhóm dễ bị tổn thương, giới, và DTTS

- Dự án nhận thấy rằng có những nhóm xã hội nhất định có thể có ít khả năng khôi phục điều kiện sống, sinh kế, và mức thu nhập hơn và Dự án đã lồng ghép sự quan ngại này vào các hoạt động chuẩn bị và thực hiện dự án thông qua việc áp dụng quy trình lập kế hoạch và đưa ra quyết định có sự tham gia. Phụ nữ tại các làng nông thôn đóng góp vào phát triển kinh tế gia đình và sinh kế cộng đồng. Họ sẽ được trao quyền để trở thành thành viên tích cực trong các hoạt động cộng đồng và dự án và để có được sự nỗ lực của họ trong việc hỗ trợ thực hiện và giám sát dự án.

- Trong quá trình thực hiện, Dự án sẽ chú ý đặc biệt tới phụ nữ và các hộ gia đình do nữ làm chủ hội như những người hưởng lợi của dự án. Sẽ có sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong toàn bộ quy trình của các hoạt động dự án nhằm tăng khả năng bền vững của dự án. Sự tham gia tích cực của phụ nữ và các nhóm DTTS sẽ được đảm bảo trong quá trình thiết kế các biện pháp phù hợp với các nhu cầu hay mối quan tâm cụ thể của những nhóm này, ví dụ các nhóm không có đất, nhóm nghèo, và nhóm hộ gia đình có nữ là chủ hộ, người tàn tật, người già, trẻ nhỏ mà không có nguồn hỗ trợ. Trong trường hợp cần có một bản RAP đầy đủ, phù hợp và thống nhất bởi các bên liên quan, thì một chiến lược về giới và các hành động cụ thể cho các nhóm DTTS, như mô tả trong hướng dẫn kỹ thuật (Phụ lục), sẽ được đưa vào bản RAP đó.

5.1.4 Tự nguyện hiến, tặng quyền sử dụng đất.

- Cho tặng QSDĐ đất  tự nguyện: Khi yêu cầu thu hồi đất là tối thiểu hay việc di dời là không thể tránh khỏi, hai trường hợp này có thể xảy ra một cách tự nguyện hoặc có bồi thường (có thể bằng hiện vật) cho người cho tặng QSDĐ đất  (thường là làng/ thôn/ ấp), nhưng không được vượt quá kinh phí của Dự án. Theo thông lệ, người làng có thể lựa chọn cho tặng QSDĐ đất  hoặc tài sản một cách tự nguyện và/ hoặc di dời tạm thời hay vĩnh viễn khỏi đất mà không có bồi thường. Việc này thường có thể được nhận thấy là hợp lý vì dự án sẽ làm tăng giá trị phần tài sản còn lại hoặc cung cấp một số lợi ích trực tiếp khác cho người BAH.

- Tuy nhiên, các hoạt động bao gồm việc đóng góp một cách tự nguyện sẽ không được chấp thuận khi chúng gây ảnh hưởng tiêu cực đáng kể về thu nhập hay mức sống của cá nhân người sở hữu hay người sử dụng. Việc hiến tặng tự nguyện sẽ không được áp dụng cho bất kỳ tài sản nào, ngoại trừ những khoản hiến tặng/ thiệt hại rất nhỏ về đất ở và đất nông nghiệp theo những tiêu chí và quy trình mô tả dưới đây:

- Đối với các tiểu dự án thuộc dự án này, cho tặng QSDĐ đất  có thể thực hiện nếu công trình nằm ở vị trí không đặc biệt. Hơn nữa, cho tặng QSDĐ đất  chỉ được chấp nhận khi các tác động bất lợi đến thu nhập là không đáng kể hoặc dưới 10% tài sản sinh lợi bị ảnh hưởng và không có tái định cư. Đất để hiến phải được xác định bởi các cộng đồng bị ảnh hưởng. Đất được hiến phải không có nhà ở và khả năng tiếp cận đến các dịch vụ của dự án phải được đảm bảo.

- Hiến tặng tự nguyện một phần nhỏ đất ở phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí sau:

    - tổng diện tích đất ở của người BAH không ít hơn 300m2;

    - nếu tổng diện tích đất ở của người BAH là hơn 300 m2, diện tích đất có thể hiến tặng không được vượt quá 5% tổng diện tích đất; và

    - không có nhà ở, công trình,  hay tài sản cố định trên phần đất bị ảnh hưởng.

- Hiến tặng tự nguyện là một hành động có ý thức, có đồng thuận, và cán bộ Dự án sẽ đảm bảo rằng việc hiến tặng được thực hiện trong điều kiện người hiến tặng có được biết về những phương án khác, về các khoản bồi thường và quyền lợi, và không bị ép buộc hay thúc ép.

- Những người BAH có quyền từ chối và nhận quyền lợi bồi thường cho phần đất và tài sản bị mất. Họ sẽ được thông báo về quyền và việc tiếp cận những cơ chế khiếu nại mô trả trong Phần 5.8 của tài liệu này nếu quyền lợi và các khoản bồi thường của họ không được cung cấp một cách thỏa đáng.

- Cho tặng QSDĐ đất  công. Ban TĐC tỉnh (PRC) và Ban tái định cư thị xã/ huyện (DRC) sẽ xác nhận rằng phần đất hiến tặng đang không có phiền toái, người định cư, tranh chấp, hay tranh cãi. Một bên thứ ba, ví dụ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, phải thẩm tra lại sự xác nhận của PRC và DRC.

- Cho tặng QSDĐ đất  tư. Những tiêu chí sau sẽ được sử dụng: (a) việc thu hồi đất và tái định cư phải thuộc Hạng mục B hoặc không có tác động đáng kể; (b) đất không có bất kỳ tranh chấp pháp lý nào; (c) đất không thuộc về bất kỳ hộ dễ bị tổn thương nào; (d) sẽ không có nhà cửa xây trên đất nhằm tránh phải di dời người dân.

## 5.2 Quá trình thực hiện

- Khảo sát xã hội và tài liệu yêu cầu: Tất cả các tiểu dự án/ hợp phần đầu tư sẽ thực hiện một cuộc khảo sát xã hội nhằm xác định những tác động tiêu cực tiềm tàng và các biện pháp giảm thiểu phù hợp (xem Mẫu A1.1) và cung cấp thông tin chi tiết về đất và tài sản bị ảnh hưởng (xem Mẫu A1.2) trong trường hợp có thu hồi đất và có tài sản bị ảnh hưởng. Bảng 3 dưới đây cung cấp một hướng dẫn chung trong xác định loại hình RAP trong khi thông tin chi tiết hơn về việc chuẩn bị các RAP và tài liệu khi có ảnh hưởng tới DTTS được trình bày trong

Phụ lục 2.

Bảng  3. Hướng dẫn xác định loại hình tài liệu yêu cầu

| - Mức độ bao phủ của tác động xã hội tiêu cực | - Loại tài liệu yêu cầu |
| --- | --- |
| - Đối với các khoản đầu tư được xác định sẽ gây những tác động không đáng kể, theo định nghĩa trong OP 4.12, khi người BAH không phải di dời về mặt cơ học và mất ít hơn 10% (trong dự án này là mức 20% (và 10% cho hộ dễ bị tổn thương) tài sản sản xuất hoặc dưới 200 người bị ảnh hưởng” | - Cần lập một RAP rút gọn - Đề cương một bản RAP rút gọn được cung cấp trong Phụ lục 2. |
| - Đối với các khoản đầu tư có thể gây ra những tác động đáng kể, tức là có hơn 200 người BAH và mất hơn 10% (trong dự án này là mức 20% (và 10% cho hộ dễ bị tổn thương) tài sản sản xuất, hoặc phải di dời. | - Cần lập RAP - Đề cương một bản RAP đầy đủ được cung cấp trong Phụ lục 2. |
| - Đối với các khoản đầu tư có thể gây ra những tác động bất lợi đối với người DTTS (người bản địa). | - Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) phải được chuẩn bị như một tài liệu riêng biệt và độc lập. Danh sách các thông tin yêu cầu trong EMDP có trong Phụ lục 2, bao gồm một mẫu về đánh giá các DTTS trong các tiểu dự án. |

- Khi thực hiện bồi thường, cán bộ Dự án sẽ đảm bảo những nội dung sau đã được thống nhất trước khi triển khi thi công công trình:

- thay thế đất với một mảnh đất sản xuất tương đương hoặc với các tài sản sản xuất tương đương;

- nguyên vật liệu và những hỗ trợ để thay thế toàn bộ công trình mà sẽ bị phá dỡ hay di dời;

- sự thay thế cho mùa màng thiệt hại, theo giá trị thị trường; và

- những bồi thường bằng hiện vật khác mà người BAH chấp nhận được.

- Đối với cả hai loại hình thu hồi đất (cho tặng tự nguyện hoặc nhận bồi thường), cán bộ Dự án sẽ đảm bảo rằng tất cả những người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản bị ảnh hưởng được tham vấn và thống nhất với sự bố trí của Dự án. Đề xuất sẽ gồm có nội dung mô tả ngươi bị ảnh hưởng, các tác động gây nên (ví dụ, đất đai, cây cối, mùa màng, nhà cửa, và các công trình khác) và các bố trí, thu xếp đạt được (ví dụ, tính chất và giá trị bồi thường). Cán bộ Dự án sẽ tổ chức một cuộc họp làng/ thôn để phổ biến cho những người trong làng/ thôn về quyền hưởng bồi thường của họ cũng như các phương án có thể theo những hướng này. Các biên bản sẽ phản ánh nội dung thảo luận và thống nhất đạt được và bao gồm những điểm sau:

- đối với bất kỳ sự hiến tặng tự nguyện nào: họ và tên của người hiến tặng, thông tin chi tiết về sự hiến tặng, và chữ ký của cả vợ và chồng, và sự chấp thuận của chính quyền địa phương;

- đối với việc thu hồi đất/ tài sản có bồi thường: họ và tên của những người BAH, các tác động và thông tin chi tiết về tính chất và mức độ bồi thường.

- Cán bộ Dự án sẽ cung cấp một bản sao các biên bản cho người BAH và xác nhận thông qua trao đổi cá nhân với từng người về yêu cầu và nguyện vọng của họ về bồi thường, những thỏa thuận đạt được, và cuối cùng là khiếu nại. Các bản sao biên bản được lưu giữ trong tài liệu dự án và sẵn sàng được cung cấp cho hoạt động giám sát. Những báo cáo này sẽ bao gồm các nội dung sau, khi phù hợp:

- dữ liệu cơ sở xác định các tác động và người BAH;

- thu xếp cho việc thay thế bằng hiện vật cho đất bị ảnh hưởng hoặc cho bồi thường theo chi phí thay thế, gồm có các biên bản ký bởi tất cả các chủ đất bị ảnh hưởng khẳng định rằng những thu xếp này là thỏa đáng;

- các bố trí nhằm đảm bảo hoạt động thích đáng của nhà thầu liên quan tới bồi thường cho các tác động tạm thời;

- một bản liệt kê các tài sản (ngoài đất), mà sẽ cần được thay thế như một phần của hợp đồng xây lắp, và các biên bản ký bởi chủ sở hữu bị ảnh hưởng xác nhận rằng những bố trí này là thỏa đáng;

- một kế hoạch thực hiện trong đó nêu rằng đất thay thế sẽ được cung cấp trước khi dự án bắt đầu triển khai;

- một bản đồ định vị và đo đạc hiện trường được xác nhận bởi dân làng, thể hiện diện tích đất sẽ bị thu hồi và đất thay thế sẽ được cung cấp với đầy đủ thông tin chi tiết cho phép các bên xác minh;

- tổ chức phổ biến thông tin, tham vấn, và các quy trình khiếu nại.

- CPO và/ hoặc PMU 10 sẽ hỗ trợ các Ban QLDA tỉnh (PPMU) và các tỉnh lập báo cáo. Không có hoạt động nào cần một Báo cáo thu hồi đất hay Báo cáo tái định sẽ được phê duyệt trừ khi báo cáo đó đã được UBND tỉnh và NHTG thông qua. Do đó, CPO/ PMU10 cần  xem xét kỹ lưỡng các hoạt động đòi hỏi tháo dỡ nhà ở hoặc thu hồi đất sản xuất, vĩnh viễn hay tạm thời. Quá trình xem xét sẽ xác nhận rằng không có phương án thay thế khả thi nào khác, rằng người BAH đã được thông báo về quyền nhận bồi thường và đảm bảo rằng họ đã thống nhất với các cách thức bố trí, tổ chức.

# Phần VI: Chuẩn bị Kế hoạch hành động tái định cư (RAP)

- Dự kiến có hai loại RAP cần được chuẩn bị cho Dự án (xem các tiêu chí trong Phụ  lục 2):

- Kế hoạch hành động tái định cư rút gọn. Trong trường hợp tác động thu hồi đất và tài sản do hoạt động/ tiểu dự án là không đáng kể, một bản RAP rút gọn cho từng hoạt động/ tiểu dự án sẽ được chuẩn bị phù hợp với chính sách này. Mỗi bản RAP rút gọn sẽ bao gồm: (a) kiểm kê; (b) đánh giá xã hội; (c) thông tin chi tiết về bồi thường và quyền lợi; (d) kế hoạch chi trả và khôi phục; và (e) dự toán và nguồn vốn. Phụ lục 2 trình bày đề cương về bản kế hoạch này. RAP rút gọn sẽ được trình NHTG phê duyệt trước khi trao thầu. Việc thực hiện RAP và bồi thường phải được hoàn thành một cách thỏa đáng trước khi khởi công xây lắp.

- Kế hoạch hành động tái định cư đầy đủ. Trong trường hợp tác động thu hồi đất và tái định cư của hoạt động/ tiểu dự án là đáng kể, một RAP đầy đủ cho từng hoạt động/ tiểu dự án sẽ được lập theo chính sách này. RAP sẽ được trình NHTG phê duyệt. Mỗi RAP sẽ gồm có: (a) kiểm kê; (b) đánh giá xã hội; (c) thông tin chi tiết về bồi thường và quyền lợi; (d) các hoạt động thực hiện và khôi phục; (e) quy trình khiếu nại; (f) bố trí, tổ chức giám sát và đánh giá, (g) kế hoạch thực hiện; và (h) dự toán và nguồn vốn. Phụ lục 2 trình bày đề cương về bản kế hoạch này. RAP sẽ được trình NHTG phê duyệt trước khi trao thầu. Việc thực hiện RAP và bồi thường phải được hoàn thành một cách thỏa đáng trước khi khởi công xây lắp.

# Phần VII: Tính minh bạch và Cơ chế khiếu nại

## 7.1 Các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới

- Chính sách tái định cư của WB yêu cầu mỗi dự án phải thiết lập một cơ chế giải quyết khiếu nại và xác định được rằng trách nhiệm chính đối với việc xử lý khiếu nại của những người bị ảnh hưởng của dự án (PAP) chính là những người phát triển dự án. Cơ chế này nhằm đảm bảo PAP hài lòng với việc triển khai RAP và mang lại cho PAP một nền tảng pháp lý trong nội bộ quần chúng để giám sát và báo cáo về công tác triển khai RAP. Cụ thể hơn, mục đích của cơ chế khiếu nại là cho phép PAP tìm kiếm giải quyết thỏa đáng cho những khiếu nại của họ có liên quan tới thu hồi đất hoặc những can thiệp khác của dự án. Nguyên tắc chính của cơ chế khiếu nại là phải đảm bảo rằng:

- Những quyền lợi và lợi ích cơ bản của PAP được bảo vệ

- Những quan ngại của PAP liên quan tới quá trình triển khai dự án được giải quyết hợp lý; và

- Quyền lợi hoặc hỗ trợ sinh kế cho PAP được cung cấp kịp thời theo đúng những chính sách an toàn của chính phủ và WB nói trên.

- PAP nhận thức được quyền tiếp cận của mình và sẽ được tiếp cận miễn phí các thủ tục khiếu nại cho những mục đích kể trên.

- Thủ tục khiếu nại sẽ là một phần quan trong của cơ chế giải quyết mâu thuẫn dựa vào cộng đồng, trong đó có các dân tộc thiểu số và đại diện của những nhóm dễ bị tổn thương khác, và do vậy sẽ được quản lý một cách tập thể.

- Khi bắt đầu triển khai dự án, các Ban giải quyết khiếu nại sẽ được thiết lập từ cấp xã tới cấp tỉnh dựa trên cơ cấu hiện có gồm các ban ngành có liên quan, cơ quan đoàn thể, đại diện của phụ nữ và các dân tộc. Tại cấp xã, tổ chức dựa vào cộng đồng sẽ được lồng ghép những cơ chế khiếu nại hiện có và do lãnh đạo UBND xã đứng đầu. Cơ chế và thủ tục khiếu nại sẽ giải quyết các khiếu nại và với sự sẵn có các nguồn lực địa phương giải quyết những mâu thuẫn không chỉ về các vấn đề an toàn mà còn trong suốt quá trình triển khai dự án. Theo cơ cấu này, tổ chức dựa vào cộng đồng sẽ hỗ trợ trong suốt quá trình chuẩn bị, thiết kế, triển khai dự án và sự phát triển tiến độ sau này. Cơ chế khiếu nại sẽ được áp dụng đối với những người và nhóm người bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ dự án cũng như những người có quan tâm tới dự án và/hoặc có khả năng ảnh hưởng tới kết quả của dự án một cách tích cực hay tiêu cực.

- Nếu PAP chưa thỏa mãn hoặc còn chưa rõ về công tác triển khai RAP hoặc bồi thường thì có thể khiếu nại lên UBND xã.  Khiếu nại có thể bằng miệng hoặc văn bản với sự hỗ trợ của UBND xã, cơ quan này sẽ phải trả lời người khiếu nại trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại. Nếu người khiếu nại không hài lòng với quyết định của cấp xã, họ có thể trình khiếu nại tới UBND huyện với sự hỗ trợ của PPMU. Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại, UBND huyện sẽ phải ra quyết định và có trả lời tới người khiếu nại. Khiếu nại có thể lên tới Tòa án tỉnh để có phán quyết cuối cùng.

- Tất cả mọi khiếu nại và khiếu kiện sẽ được lập hồ sơ và lưu trữ tại UBND xã và huyện cũng như được PPMU xử lý thông qua tham vấn một cách minh bạch và chủ động.  Những hồ sơ khiếu nại và báo cáo được phép tiếp cận công khai. Toàn bộ chi phí liên quan tới quá trình xử lý khiếu nại của người khiếu nại và/hoặc đại diện của họ được bên phát triển dự án chi trả.  Quá trình xử lý khiếu nại được mô tả dưới đây:

## 7.2 Cơ chế giải quyết khiếu nại

- Khiếu nại liên quan tới bất kỳ khía cạnh nào của dự án sẽ được xử lý thông qua thương lượng nhằm đạt được sự đồng thuận. Khiếu nại sẽ qua 3 giai đoạn trước khi đưa lên tòa án luật pháp như một phương án cuối cùng. Các ban quản lý dự án sẽ chịu mọi chi phí hành chính và pháp lý phát sinh trong việc giải quyết khiếu nại và khiếu kiện.

Giai đoạn đầu, UBND xã. Một hộ bị ảnh hưởng không hài lòng sẽ nêu khiếu nại của họ tới bất kỳ một thành viên nào trong UBND xã, thông qua trưởng thôn hoặc trực tiếp tới UBND xã, bằng văn bản hoặc lời nói. Thành viên của UBND hay trưởng thôn nói trên sẽ phải thông báo với UBND xã về việc khiếu nại đó. UNBD xã sẽ làm việc cá nhân với hộ bị ảnh hưởng có khiếu nại và sẽ có 5 ngày để giải quyết sau khi nhận được khiếu nại (ở những vùng hẻo lánh hoặc miền núi, khiếu nại có thể giải quyết trong vòng 15 ngày). Ban thư ký của UBND xã chịu trách nhiệm lập hồ sơ và lưu trữ toàn bộ khiếu nại mà họ đang xử lý.

Khi UBND xã ban hành quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Nếu quyết định lần hai đã được ban hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên UBND huyện.

Giai đoạn hai, UBND huyện. Khi nhận được khiếu nại của hộ, UBND huyện sẽ có 15 ngày (hoặc 30 ngày đối với vùng hẻo lánh và miền núi) kể từ khi nhận khiếu nại để giải quyết trường hợp đó. UBND huyện chịu trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và lưu trữ tài liệu về toàn bộ các khiếu nại mà họ đang xử lý.

Khi UBND huyện ban hành quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Nếu quyết định lần hai đã được ban hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên UBND tỉnh.

Giai đoạn 3, UBND tỉnh. Khi nhận được khiếu nại của hộ, UBND tỉnh sẽ có 30 ngày (hoặc 45 ngày đối với vùng hẻo lánh và miền núi) kể từ khi nhận khiếu nại để giải quyết trường hợp đó.  UBND tỉnh chịu trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và lưu trữ tài liệu về toàn bộ các khiếu nại được trình lên.

Khi UBND tỉnh ban hành quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 45 ngày. Nếu quyết định lần hai đã được ban hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên tòa án trong vòng 45 ngày. UBND tỉnh khi đó phải nộp tiền thanh toán bồi thường vào một tài khoản lưu giữ.

Giai đoạn cuối cùng, tòa án tỉnh. Nếu người khiếu nại nộp hồ sơ của vụ việc lên tòa án và toàn án ra quyết định đứng về phía người khiếu nại, khi đó chính quyền tỉnh sẽ phải tăng mức bồi thường lên mức mà tòa án quyết định. Trong trường hợp tòa án đứng về phía UBND tỉnh, người khiếu nại sẽ nhận được khoản tiền đã nộp cho tòa án.

- Để đảm bảo rằng cơ chế khiếu nại mô tả ở trên là thiết thực và chấp nhận được đối với người BAH, cơ chế đó đã được tham vấn với chính quyền và cộng đồng địa phương có tính đến đặc điểm văn hóa riêng biệt cũng như các cơ chế văn hóa truyền thống trong việc nêu và giải quyết khiếu nại và những vấn đề mâu thuẫn. Những đối tượng và nỗ lực của các dân tộc thiểu số cũng được xác định và quyết định những cách thức chấp nhận được về mặt văn hóa để tìm ra cách giải quyết chấp nhận được.

# Phần VIII: Tham vấn cộng đồng và Phổ biến thông tin

- Chính sách của WB về tham vấn cộng đồng và công bố thông tin (OP 17.50) quy định về những yêu cầu để cho phép tiếp cận công khai thông tin và tài liệu của dự án. Chính sách này yêu cầu rằng trong quá trình lập kế hoạch và chuẩn bị, bên hưởng lợi và các nhóm chịu ảnh hưởng của dự án và các tổ chức phi chính phủ tại địa phương phải được tham vấn, các khía cạnh xã hội và môi trường của dự án phải được thể hiện. Đây là điều then chốt cho việc lập kế hoạch và triển khai thành công dự án. Công tác tham vấn trong thiết kế và triển khai đầu tư cũng phải phù hợp với toàn bộ những chính sách an toàn khác của chính phủ Việt nam và WB được áp dụng. Chính sách này cũng yêu cầu rằng tài liệu liên quan bất kỳ như các nghiên cứu đánh giá môi trường, đánh giá xã hội, kế hoạch hành động tái định cư, vv. phải được dễ dàng tiếp cận một cách kịp thời và bằng ngôn ngữ dễ hiểu đối với nhóm được tư vấn. Hướng dẫn quy định tại Phụ lục 3.

# Phần IX: Giám sát và Báo cáo

## 9.1 Giám sát nội bộ

- Công tác triển khai RAP sẽ được thường xuyên giám sát và theo dõi bởi PMU 10 và các Ban quản lý dự án tỉnh (PPMU) chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động đầu tư liên quan tới thu hồi đất và/hoặc hạn chế tiếp cận nguồn tài nguyên. Những phát hiện và khuyến nghị sẽ được lưu hồ sơ dự án để WB có thể xem xét. Ban quản lý trung ương (CPO) sẽ giám sát và theo dõi quá trình này ít nhất một lần mỗi năm và đưa kết quả vào báo cáo năm của dự án để nộp cho NHTG. Mục đích của giám sát nội bộ là:

- đảm bảo rằng việc thanh toán bồi thường cho người BAH bởi dự án được thực hiện dựa trên loại tổn thất và hạng mục tác động.

- đảm bảo rằng các hoạt động tái định cư được thực hiện theo chính sách bồi thường như đã thống nhất trong RAP cho từng khu vực tiểu dự án.

- xác định liệu các biện pháp chuyển đổi, khôi phục thu nhập, và hỗ trợ ổn định có được cung cấp kịp thời.

- đánh giá liệu các khoản hỗ trợ khôi phục nguồn thu nhập đã được cung cấp và đề xuất những biện pháp khắc phục nếu chưa đạt được mục tiêu khôi phục thu nhập của các hộ gia đình.

- phổ biến thông tin và quy trình một cách công khai

- xác định liệu quy trình khiếu nại được tuân thủ và nếu có vấn đề tồn đọng mà cần phải chú ý giải quyết.

- ưu tiên giải quyết nhu cầu và mối quan tâm của những người phải di dời, đặc biệt của các hộ nghèo và hộ dễ bị tổn thương

- đảm bảo việc chuyển tiếp êm thấm giữa hoạt động di dời hoặc giải phóng mặt bằng với việc khởi công xây lắp và các khu vực thi công sẽ không được bàn giao để triển khai các hoạt động xây lắp cho đến khi người phải di dời đã được bồi thường, hỗ trợ và di dời thỏa đáng.

Cán bộ dự án (CPO và PMU 10) tham vấn chặt chẽ với chính quyền địa phương và người BAH để lập nên một bộ chỉ báo giám sát hợp lý theo đúng các hướng dẫn kỹ thuật (trong Phụ lục 5).

## 9.2 Giám sát độc lập

- Các hoạt động đầu tư với một RAP đầy đủ phải được giám sát độc lập bởi một cơ quan và/hoặc một tư vấn độc lập có đủ năng lực. Cơ quan hoặc tư vấn giám sát độc lập được thuê tuyển theo một đề cương tham chiếu quy định rõ tần suất giám sát, phương pháp lấy mẫu hoặc phỏng vấn, và yêu cầu báo cáo. Báo cáo giám sát sẽ được trình nộp cho CPO MARD và WB.

Công tác giám sát độc lập sẽ giải quyết những vấn đề cụ thể sau:

- Tham vấn và nâng cao ý thức của cộng đồng về chính sách và các quyền lợi tái định cư;

- Lập hồ sơ các tác động và thanh toán (các mẫu Kiểm kê chi tiết, tài liệu về bồi thường,) như trong bản RAP đã thông qua;

- Phối hợp các hoạt động tái định cư với kế hoạch thi công;

- Quy trình thu hồi đất và bàn giao;

- Xây dựng mới/xây dựng lại nhà ở thay thế và công trình trên phần đất còn lại hoặc tại nơi ở mới;

- Mức độ hài lòng của người BAH với các quy định của RAP và việc thực hiện RAP;

- Cơ chế giải quyết khiếu nại (hồ sơ, quy trình, sự giải quyết);

- Hiệu quả, tác động, và tính bền vững của các quyền lợi và biện pháp khôi phục và nhu cầu cần cải thiện thêm, như được yêu cầu trong việc khôi phục sinh kế của người BAH một cách bền vững;

- Các tác động và chiến lược giới;

- Khả năng khôi phục/ thiết lập lại sinh kế và mức sống của người BAH. Đã hoặc sẽ chú ý đặc biệt tới những hộ BAH nghiêm trọng hay hộ dễ bị tổn thương;

- Những tác động tái định cư gây ra bởi hoạt động thi công;

- Sự tham gia của người BAH trong việc lập kế hoạch, cập nhật, và thực hiện RAP;

- Năng lực thể chế, giám sát độc lập và báo cáo; và

- Các kênh vốn của chính phủ cho việc thanh toán cho đất, tài sản không phải là đất; và hỗ trợ cho những người phải di dời.

- Giám sát việc thực hiện Kế hoạch tái định cư sẽ dựa trên việc xem xét công tác nội nghiệp và ngoại nghiệp, họp với các cơ quan liên quan, các cán bộ địa phương, và người bị ảnh hưởng. Tổ chức những cuộc họp riêng rẽ với phụ nữ và những hộ dễ bị tổn thương.

# Phần X: Tổ chức thực hiện,

# Kế hoạch và ngân sách thực hiện

## 10.1 Tổ chức tái định cư của chính phủ và các cấp dự án

- Ban quản lý trung ương dự án thủy lợi (CPO) thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm tổng thể về công tác tái định cư và thu hồi đất của dự án, bao gồm cả đào tạo về RPF và RAP cho các PPMU, PRC, và DRC, tuyển chọn đơn vị giám sát độc lập, giám sát, báo cáo các vấn đề tái định cư và quản lý kinh phí tái định cư của dự án.

- Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 (PMU10) tại Cần Thơ trực thuộc MARD sẽ chịu trách nhiệm phối hợp với CPO và các Ban bồi thường tỉnh, huyện trong việc thực hiện bồi thường và tái định cư. Tại mỗi tỉnh trong 6 tỉnh và thành phố Cần Thơ, sẽ có một Ban quản lý dự án tỉnh (PPMU) được thành lập để quản lý các tiểu dự án của tỉnh và phối hợp thực hiện bồi thường và tái định cư trên địa bàn tỉnh.

- Ban quản lý dự án cấp tỉnh (PPMU) sẽ giám sát và theo dõi công tác triển khai chương trình tái định cư và thu hồi đất. PPMU sẽ làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương có liên quan trong triển khai tái định cư và thu hồi đất. Chức năng của ban gồm có lập kế hoạch, phối hợp trong triển khai thực hiện, kiểm soát tài chính, trao đổi thông tin và liên hệ với các cơ quan liên quan, và giám sát nội bộ.

- Ban tái định cư huyện (DRC) sẽ thực hiện tái định cư và thu hồi đất trong địa bàn thuộc trách nhiệm của họ dưới sự giám sát của PPMU. Những cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm tổ chức nhiều nhiệm vụ khác nhau trong chương trình tái định cư và thu hồi đất, trong đó có xác định người BAH, điều tra kinh tế xã hội, cung cấp thông tin cho người BAH và cấp quản lý về mọi vấn đề liên quan tới việc bồi thường.

- Chương trình đào tạo cho PPMU, Ban tái định cư cấp huyện và tỉnh sẽ được thực hiện dựa trên chính sách của WB về Tái định cư bắt buộc (OP 4.12); việc áp dụng Luật đất đai 2003, Nghị định 197/2004/NĐ-CP, Nghị định 17/2006/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP và 69/2009/NĐ-CP sẽ tăng cường sự thực thi và sự tuân thủ của CPO, PMU10, và PPMUs đối với RPF.

Các Ủy ban nhân dân (PC):

- RAP sẽ được các UBND triển khai tại hai cấp (huyện và xã) theo hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát của PRC. Các UBND trong vai trò là cấp quản lý cao nhất tại mỗi cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước tại địa bàn của họ. Các Ban tái định cư cấp tỉnh chỉ được thành lập cho những dự án đặc biệt.

UBND tỉnh (PPC):

- thành lập các ban tái định cư cấp tỉnh và chỉ định trưởng ban tái định cư cấp huyện cùng các nhiệm vụ và trách nhiệm, chỉ định các thành viên và trưởng ban của Ban tái định cư tỉnh.

- ban hành quyết định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư áp dụng trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo thực hiện.

- phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Ban tái định cư các huyện trình lên.

- thu hồi và giao đất cho dự án

- phê duyệt cấp đất cho các hộ dân di dời, những người sử dụng đất bị ảnh hưởng mà không có quyền sử dụng đất.

- giao nhiệm vụ cho các huyện trong tỉnh.

UBND huyện (DPC):

DPC sẽ quyết định hiệu quả của công tác bồi thường và tái định cư chi tiết.

DPC sẽ:

- chỉ định thành viên và trưởng ban của Ban tái định cư huyện và giao nhiệm vụ cho DRC.

- chỉ định người đứng đầu của đội tái định cư xã nếu cần.

- xác nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của PAP và quyền sở hữu của họ.

- ký hợp đồng với PRC để vận hành DRC dựa trên dự toán kinh phí hoạt động do MARD-CPO và dự án MDWRM-RD phê duyệt.

- hoàn lại các chi phí hoạt động của CRC và DRC

UBND xã (CPC):

- chỉ định thành viên và đội trưởng cho đội tái định cư xã để làm việc với tổ công tác của DRC

- ký hồ sơ bồi thường của PAP

- nhận kinh phí hoạt động do DPC phân bổ.

- thông tin và tham vấn PAP, tổ chức họp PAP.

Trách nhiệm của các Ban tái định cư

Trách nhiệm của Ban tái định cư tỉnh (PRC)

Tại tất cả các tỉnh, Ban tái định cư cho dự án thủy lợi đã được thành lập.

- điều phối, lập kế hoạch, giám sát và theo dõi các hoạt động RAP tại mỗi tỉnh tương ứng.

- dự thảo mức bồi thường (để áp dụng cho các PAP trong tỉnh)

- tổ chức họp định họp định kỳ để đánh giá tiến độ và điều chỉnh hoạt động khi cần.

- lập kế hoạch đào tạo chuyên môn cho những người trong tuổi lao động bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó có chương trình sản xuất tại gia đình cho phụ nữ.

Trách nhiệm của Ban tái định cư huyện (DRC)

- thực hiện kiểm kê chi tiết (DMS), lập hồ sơ và hoàn thiện bảng điều tra cho việc bồi thường (đất đai, tài sản, cây cối, mùa vụ bị tổn thất) cho tất cả các hộ bị ảnh hưởng.

- kiểm tra và ký tài liệu bồi thường trước khi nộp lên tới DPC và PRC.

- quản lý cơ sở dữ liệu của PAP, tính toán quyền bồi thường.

- nộp UBND huyện hồ sơ xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ di rời.

- tập huấn về tái định cư cho các xã.

- lập kế hoạch các hoạt động TDA và báo cáo định kỳ (một lần một tháng) về tiến độ hoặc những vấn đề đang còn tồn tại tới PRC.

Trách nhiệm của Ban tái định cư xã (CRC):

- Phối hợp với DRC tổ chức  các cuộc họp với người BAH để truyền đạt các chính sách bồi thường và mức bồi thường của PPC.

- Cùng với DRC thực hiện DMS và lập hồ sơ bồi thường.

## 10.2 Dự toán kinh phí cho đào tạo và giám sát chính sách an toàn

- Ước tính sẽ cần khoảng 66.000USD cho đào tạo và 638.000USD cho giám sát chính sách an toàn trong triển khai RAP cho toàn dự án. Đề xuất sử dụng vốn vay hoặc viện trợ không hoàn lại cho khoản chi phí này.

Bảng 4: Dự toán kinh phí cho đào tạo và theo dõi chính sách an toàn

|  | Hoạt động | Đơn vị | Khối lượng | Chi phí | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đào tạo cán bộ PMU và DRC |  |  |  | 66,000 |
| 1 | Đào tạo cán bộ PMU | PMU | 8 | 3,000 | 24,000 |
| 2 | Đào tạo cán bộ DRC | DRC | 21 | 2,000 | 42,000 |
| II | Giám sát độc lập | TDA | 29 | 22,000 | 638,000 |
| 1 | Chi phí thù lao cho chuyên gia |  |  |  |  |
|  | Đội trưởng | Tháng công | 87 | 1,200 | 104,400 |
|  | Chuyên gia | Tháng công | 174 | 1,000 | 174,000 |
| 2 | Công tác phí | Ngày | 3,480 | 15 | 52,200 |
| 3 | Đi lại | Ngày đi xe | 696 | 80 | 55,680 |
|  |  | Ngày đi tàu | 2,610 | 15 | 39,150 |
| 4 | Khác |  |  |  |  |
| 5 | Thù lao cho người được phỏng vấn | Người được phỏng vấn | 29,000 | 3 | 87,000 |
| 6 | Văn phòng phẩm | Tiểu dự án | 29 | 150 | 4,350 |
| 7 | Điện thoại/Fax, EMS | Tiểu dự án | 29 | 150 | 4,350 |
| 8 | Tổng phụ 1 |  |  |  | 521,130 |
| 9 | Dự phòng | % | 10 | 521,130 | 52,113 |
| 10 | Tổng phụ 2 |  |  |  | 573,243 |
| 11 | VAT | % | 10 | 573,243 | 57,324 |

## 10.3 Kế hoạch thực hiện

Bảng  5: Kế hoạch thực hiện

| Hoạt động | Kế hoạch |
| --- | --- |
| Chuẩn bị |  |
| NHTG và Chính phủ VN thống nhất các khung chính sách an toàn | 3/2011 |
| Triển khai |  |
| Tải lên website của NHTG và Chính phủ VN Khung chính sách an toàn, RAP, và EMDP | 4/2011 |
| Họp với UBND tỉnh | 5/2011 |
| Đào tạo về khung chính sách an toàn cho cán bộ dự án. | 9/2011 |
| Thuê tuyển cơ quan giám sát độc lập. | 8/2011 |
| Trình nộp RAP và RAP cập nhật để NHTG xem xét và thông qua | Muộn nhất là một tháng trước khi bắt đầu các hoạt động của mỗi tiểu dự án. |
| Thực thi RAP |  |
| Ban hành Thông báo tiếp tục thực hiện (NTP) cho Bộ phận cụ thể (c) | 8/2011 |
| Giám sát (nội bộ và độc lập) (trên cơ sở hàng quý hoặc 6 tháng) | 10/ 2011 |
| Tải các báo cáo giám sát lên website của NHTG và Chính phủ VN | 1/ 2012 |

Các phụ lục:

Phụ lục 1: Những yêu cầu cơ bản của các Chính sách an toàn xã hội của NHTG

Phụ lục 2: Lập Kế hoạch hành động tái định cư

Phụ lục 3: Tham vấn cộng đồng và Quá trình có sự tham gia

Phụ lục 4: Chiến lược giới

Phụ lục 5: Giám sát và Đánh giá

Phụ lục 6: Đề cương tham chiếu cho cơ quan giám sát độc lập

Phụ lục 7: Các biểu mẫu

Phụ lục 1: Những yêu cầu cơ bản của các Chính sách an toàn xã hội của WB

A1.2 Yêu cầu cơ bản của các chính sách an toàn xã hội của WB

1.	Bảng A1.2 dưới đây phác thảo các chính sách an toàn xã hội của WB và những yêu cầu cốt lõi trong từng chính sách an toàn.

Bảng A1.2 Các chính sách an toàn xã hội của WB và những yêu cầu cốt lõi trong từng chính sách an toàn

| Chính sách của WB | Tóm tắt những yêu cầu cốt lõi | Tham vấn công khai |
| --- | --- | --- |
| Tái định cư bắt buộc và thu hồi đất (OP/BP 4.12) | Dự án sẽ áp dụng một cách thích hợp công tác tái định cư bắt buộc và nguyên tắc bồi thường để đảm bảo rằng tất cả những người bị ảnh hưởng của dự án (PAP) sẽ được bồi thường thiệt hại của họ bằng chi phí thay thế và được cung cấp các biện pháp phục hồi nhằm giúp họ cải thiện, hoặc ít nhất là duy trì, mức sống và thu nhập của họ trước khi có dự án. | Tham vấn với người bị ảnh hưởng của dự án (PAP) và cộng đồng địa phương; lồng ghép những ý kiến đã trình bày trong các kế hoạch tái định cư; danh mục lựa chọn của PAP. |
| Hạn chế tiếp cận/sử dụng nguồn tài nguyên (OP/BP 4.12) | Dự án sẽ xây dựng thỏa thuận sử dụng tài nguyên thôn có sự tham vấn ý kiến chặt chẽ với cộng đồng trước khi tìm kiếm nguồn vốn để thực thi việc hạn chế tiếp cận tài nguyên giữa những người thường sử dụng. Trong nhiều trường hợp, cần có tài trợ để hỗ trợ quá trình đi đến thỏa thuận trước khi vào giai đoạn thực hiện. | Một báo cáo ngắn nêu rõ quá trình tham vấn dẫn tới thỏa thuận, bao gồm phương thức tiếp cận để đảm bảo đã có tất cả các nhóm có liên quan trong cộng đồng. |
| Các dân tộc thiểu số (OP 4.10) | Dự án sẽ theo đúng những nguyên tắc của chính sách WB về các dân tộc thiểu số để “đảm bảo rằng các dân tộc thiểu số không phải chịu tác động tiêu cực trong suốt quá trình phát triển,” và rằng họ nhận được “những lợi ích kinh tế và xã hội một cách thích hợp về mặt văn hóa”. | Tham vấn với các dân tộc thiểu số từ lập kế hoạch đầu tư, triển khai, cho tới giám sát và đánh giá. Có sự hỗ trợ của các NGO trong việc lập kế hoạch đầu tư và chuẩn bị một Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP). |
| Những nguồn tài nguyên văn hóa vật thể (OP 4.11) | Dự án sẽ điều tra và kiểm kê những nguồn tài nguyên văn hóa có thể chịu ảnh hưởng. Mặc dù không dự đoán được ảnh hưởng đối với các nguồn tài nguyên văn hóa, trong hợp đồng xây lắp sẽ có một điều khoản riêng về “cơ hội tìm kiếm”. | Tham vấn và lập hồ sơ những nguồn tài nguyên văn hóa bị ảnh hưởng với những nhóm bị ảnh hưởng của dự án, có sự tham gia của các cơ quan/chính quyền cấp trung ương, tỉnh và huyện, cùng những NGO có liên quan. |

Phụ lục 2: Chuẩn bị Kế hoạch hành động tái định cư

- A2.1 Quy trình RAP

1.	Nếu tác động tái định cư là không thể tránh khỏi và cần chuẩn bị một kế hoạch hành động tái định cư (RAP), các thủ tục sau đây sẽ được áp dụng:

- Thực hiện điều tra đối với toàn bộ người BAH.

- Thực hiện Ước tính thiệt hại (EOL) cho toàn bộ thiệt hại của người BAH. Đồng thời, thông báo những người có khả năng bị ảnh hưởng (không phân biệt) về việc đầu tư, những tác động tiềm tàng, và những nguyên tắc và quyền lợi theo đúng RPF.

- Thực hiện điều tra kinh tế xã hội (SES) cho ít nhất 10% của toàn bộ người BAH, 20% của những người BAH nghiêm trọng và nhóm dân tộc.

- Thực hiện một cuộc khảo sát chi phí thay thế cho các loại tài sản bị ảnh hưởng làm cơ sở để xác định mức bồi thường của chi phí thay thế. Xác định thiệt hại theo quy định ma trận quyền lợi.

- Cung cấp thông tin dự án và tái định cư cho tất cả những người bị ảnh hưởng dưới các hình thức và ngôn ngữ dễ hiểu, và tham vấn chặt chẽ về bồi thường, phương án tái định cư, bao gồm cả các khu di dân và phục hồi kinh tế.

- Chuẩn bị các dự thảo RAP với lịch trình thực hiện có thời hạn, thủ tục khiếu nại và cơ chế giám sát và đánh giá, ngân sách.

- Hoàn thiện RAP đầu tư và dịch ra ngôn ngữ địa phương.

- Công bố dự thảo và bản cuối của RAP theo chính sách của Ngân hàng Thế giới về công bố công khai tới các cộng đồng bị ảnh hưởng và trên Infoshop của Ngân hàng Thế giới. Dự thảo RAP sẽ được công bố cho PAP trước khi trình Ngân hàng Thế giới phê duyệt. Các bản RAP cuối cùng sẽ được công bố sau khi đã phê duyệt.

- Bảng A2.1: Điều tra cho công tác chuẩn bị RAP

| - Ước tính thiệt hại (EOL) | - Kiểm kê và ước tính thiệt hại (EOL) tài sản sẽ thu thập dữ liệu về những tài sản bị ảnh hưởng của 100% những PAP theo thiết kế kỹ thuật chi tiết. Dữ liệu thu thập được trong EOL sẽ tạo nên một cơ sở ban đầu cho việc xác định quyền lợi của PAP và mức bồi thường. Đối với mỗi PAP, phạm vi dữ liệu bao gồm: - Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng, loại tài sản đất đai; - Tổng diện tích công trình bị ảnh hưởng, loại công trình (chính hay phụ); - Tình trạng pháp lý của đất đai và công trình bị ảnh hưởng, thời hạn thuê hoặc sở hữu; - Chất lượng và loại cấy cối, mùa vụ bị ảnh hưởng; - Chất lượng của những thiệt hại khác như kinh doanh hay thu nhập, việc làm hoặc tài sản sản xuất khác; dự tính thu nhập ròng từ những cửa hàng không chính thức; - Chất lượng/diện tích của những tài sản chung hoặc tài sản cộng đồng hoặc công cộng bị ảnh hưởng, theo loại; - Tóm tắt dữ liệu các hộ bị ảnh hưởng, theo dân tộc, giới của chủ hộ, cỡ hộ, nguồn thu nhập chính và phụ của hộ theo mức sống tối thiểu, mức độ thu nhập, hộ có chủ hộ là nữ giới, người già, người tàn tật, nghèo khó hay thuộc nhóm dân tộc; - Xác định đất đai hay nguồn thu nhập là đối tượng bị ảnh hưởng chính; - Hiểu biết của PAP về đầu tư và mong muốn bồi thường, và nếu cần, về khu di dời và các biện pháp phục hồi. |
| --- | --- |
| - Điều tra kinh tế xã hội (SES) | Tối thiểu, SES sẽ thu thập thông tin từ mẫu của 10% số PAP và 20% số PAP nghiêm trọng, phân biệt về giới tính và dân tộc. Mục đích của SES là cung cấp dữ liệu cơ sở về PAP để đánh giá tác động TDA, và để đảm bảo rằng những quyền theo đề xuất là phù hợp và sẽ được sử dụng cho việc giám sát tái định cư. Phạm vi dữ liệu thu thập bao gồm: - Chủ hộ: tên, giới tính, tuổi, sinh kế hoặc nghề nghiệp kiếm sống, thu nhập, trình độ văn hóa và dân tộc; - Thành viên trong hộ: số lượng, sinh kế hoặc nghề nghiệp, trẻ ở độ tuổi đi học, biết chữ, được phân biệt theo giới tính; - Điều kiện sống: tiếp cận nước, vệ sinh, năng lượng cho nấu nướng và thắp sáng, chủ sở hữu tài sản lâu bền, và - Tiếp cận những dịch vụ và trang thiết bị cơ bản. |
| - Điều tra chi phí thay thế (RCS) | - RCS sẽ được thực hiện song song với EOL và SES bằng cách thu thập thông tin từ những nguồn thứ cấp và chính yếu (trực tiếp phỏng vấn người dân trong vùng bị ảnh hưởng, những người cung ứng vật liệu, nhà thầu xây dựng), và từng cả những PAP và không bị ảnh hưởng. Mức quy định của chính phủ sẽ được điều chỉnh nếu cần dựa trên những phát hiện của một RCS. Mức bồi thường sẽ liên tục được cập nhật để đảm bảo rằng PAP nhận được bồi thường theo mức chi phí thay thế tại thời điểm thực hiện thanh toán bồi thường. |

A2.2 Đề cương cho Kế hoạch hành động tái định cư

2.	Dưới đây là đề cương RAP đầy đủ

I. Giới thiệu

- Mô tả các hợp phần dự án

- Mô tả  tóm tắt những tác động tiêu cực và thu hồi tài sản

- Xác định những bên liên quan chính bao gồm các nhóm xã hội dễ bị tổn thương trước nguy cơ bị làm cho nghèo khổ và suy yếu

- Cho biết những biện pháp được dùng để giảm thiểu những tác động tiêu cực

II. Kết quả điều tra dân số và đánh giá xã hội

- Xem xét đặc điểm kinh tế xã hội của người bị ảnh hưởng (PAP), bao gồm: không gian phân bố, quy mô hộ gia đình và thành phần, cấu trúc độ tuổi- giới tính, mức thu nhập, bao gồm  cả nghề nghiệp chính, các nguồn bổ sung thu nhập, và các hoạt động sinh kế; tình trạng nắm giữ và sử dụng (đất đai và công trình); đặc điểm sử dụng đất tập thể, bao gồm cả diện tích và đặc điểm chất lượng, đặc điểm của công trình, bao gồm các công trình xây dựng

- Thông tin sẽ được cung cấp riêng theo các nhóm dân tộc khác nhau nếu có, và giới tính

- Các lớp và số lượng của PAP theo loại và mức độ tác động như:

  - Các hộ gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tổn thất tài sản sản xuất và cần phải di dời

  - Các hộ gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tổn thất nơi cư trú, cơ sở kinh doanh

  - Các hộ gia đình có thể bị ảnh hưởng một phần do tổn thất đất, nhà ở, hoặc cơ sở kinh doanh nhưng không bắt buộc phải di dời

  - Các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các tác động nhỏ, chỉ nhận được bồi thường cho công trình phụ hoặc nhận hỗ trợ "di chuyển trở lại"

  - Người thuê mướn, người lao động, nhân viên, hoặc những người không có đất đai khác bị ảnh hưởng bởi dự án

  - Nghe

  - Đọc ngữ âm

  - Từ điển - Xem từ điển chi tiết

III. Tiêu chí cho quyền được bồi thường

- Mô tả mục tiêu của chính sách bồi thường

- Tiêu chí hợp lệ cho PAP, bao gồm ngày khóa sổ kiểm kê nếu cần

- Mô tả quyền lợi bồi thường và những loại hình hỗ trợ khác cho từng nhóm PAP

- Mô tả những biện pháp cụ thể để giảm nhẹ tác động tiêu cực tới những nhóm dễ bị tổn thương (nếu có liên quan)

- Ma trận quyền lợi

IV. Kế hoạch hành động tái định cư (nếu cần)

- Xem xét tính phù hợp của những phương án vùng di dân khác nhau

- Tiêu chí chọn hiện trường

- Xem xét việc quản lý và bảo vệ môi trường tại mỗi vùng tái định cư

- Các lựa chọn di dân sơ bộ của PAP

- Xem xét những lựa chọn cung cấp nơi ở, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ xã hội

- Xem xét quy trình tham vấn với PAP trong việc lựa chọn các phương án tái định cư trong quá trình triển khai

- Thu thập dữ liệu kinh tế xã hội của dân cư địa phương nếu có thể áp dụng

V. Các biện pháp khôi phục (nêu cần)

- Mô tả các tiêu chí hợp lệ cho các biện pháp phục hồi thu nhập

- Phân tích tính khả thi của bất kỳ chương trình phục hồi thu nhập nào khác bao gồm sử dụng bồi thường đất đai cho tập thể, nhu cầu đào tạo của PAP trong bối cảnh cơ hội việc làm và nhu cầu thị trường, tiếp cận tín dụng và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ cho PAP quan tâm đến phát triển doanh nghiệp nhỏ

- Sắp xếp thể chế để hỗ trợ tài chính và quản lý các chương trình phục hồi thu nhập

VI. Sự tham gia, tham vấn, công bố thông tin công khai và các cơ chế giải quyết khiếu nại

- Các hoạt động tham vấn công khai được thực hiện trong suốt quá trình chuẩn bị RAP (cung cấp chi tiết), bao gồm tham vấn cụ thể từng giới và công bố thông tin.  Việc này có thể bao gồm mối quan tâm đặc biệt tới bảo đảm tài sản của nữ giới, quyền sử dụng đất, và nhằm đảm bảo sự phục hồi thu nhập và tiêu chuẩn sống của họ

- Mô tả các cơ hội cho PAP tham gia lập kế hoạch tái định cư và thực hiện

- Thủ tục áp dụng đối với việc nộp hồ sơ khiếu nại, xem xét và ra quyết định

- Thủ tục công bố RAP, thông tin về tái đinh cư các phương án bồi thường tái định cư  tới PAP dưới các hình thức và ngôn ngữ dễ hiểu

VII. Thiết lập tổ chức

- Thiết lập hành chính và các kế hoạch đào tạo, tăng cường năng lực nếu cần

VIII. Giám sát và Theo dõi

- Liệt kê các chỉ số theo dõi hoạt động

- Trách nhiệm thể chế và thủ tục theo dõi nội bộ dự án

- Thảo luận về vai trò, nếu có, của tổ chức dựa vào cộng đồng và các tổ chức phi lợi nhuận

- Nội dung và tần suất báo cáo theo dõi

- Nghe

- Đọc ngữ âm

- Từ điển - Xem từ điển chi tiết

IX. Dự toán chi phí và ngân sách

- Ước tính chi phí tổng hợp cho từng loại tài sản bị tổn thất

- Dự toán chi phí cho các chương trình phục hồi thu nhập, quản lý, theo dõi và giám sát

- Báo cáo về trách nhiệm tài chính cho tất cả các chi phí liên quan đến tái định cư

- Dự phòng cơ học và dự phòng giá

X. Tổ chức thực hiện

- Lịch trình để thực hiện tất cả các hoạt động tái định cư, gắn với thời gian biểu của toàn dự án

- Thủ tục thực hiện hoặc bàn giao các yếu tố chủ chốt, nếu có liên quan

- Nghe

- Đọc ngữ âm

- Từ điển - Xem từ điển chi tiết

  - Đánh giá sắp xếp đất-đổi-đất, bao gồm cả thời gian biểu và tài trợ việc phát triển các khu vực di dời và dịch vụ đầu vào cần thiết khác

  - Xem xét các thủ tục thanh toán bồi thường

  - Thủ tục đánh giá bồi thường thỏa đáng

  - Thủ tục hoạt động để có công việc thay thế, tài chính vi mô, hoặc các chương trình phục hồi thu nhập khác.

A2.3 Nội dung của một RAP rút gọn

Khi sử dụng một RAP rút gọn, nội dung có thể như sau:

- Mô tả dự án và địa điểm

- Khả năng di dời do tiểu dự án đề xuất

- Khung pháp lý

- Điều tra dân số và đánh giá xã hội của các gia đình, tài sản và doanh nghiệp bị ảnh hưởng

- Tác động gây ra do việc di dời

- Phát hiện chính của cuộc điều tra kinh tế xã hội

- Đề xuất hỗ trợ cho các gia đình / người bị ảnh hưởng

- Trách nhiệm của tổ chức/thể chế đối tác

- Nguồn vốn và ước tính chi phí

- Kế hoạch tái định.

Phụ lục 3: Tham vấn cộng đồng và quá trình có sự tham gia

1.	Một khung mẫu cho quá trình tham gia của dự án được trình bày trong Bảng A3.1 trong đó xác định vai trò của các đối tượng hưởng lợi và PAP cùng các lý do cho sự tham gia của họ trong tất cả các giai đoạn của hành động cộng đồng và các hoạt động tái định cư

Bảng A3.1: Khung tham vấn cộng đồng và quá trình có sự tham gia

| Giai đoạn | Chủ đề tham vấn | Vai trò của cộng đồng đối tượng và người/hộ gia đình bị ảnh hưởng | Nguyên nhân cho dự tham gia của cộng đồng |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn chuẩn bị - Tham vấn và họp/thảo luận nhóm tập trung - Lập kế hoạch đầu tư - Lập công thức các gói bồi thường và quyền lợi. - Tham vấn về các đầu tư đề xuất trước khi trình nộp. | - Hiểu về đầu tư. - Thiết kế và kế hoạch đầu tư - Gói bồi thường và quyền lợi cho các PAP. - Nội dung các đầu tư được đề xuất. | - Tham gia vào tham vấn cộng đồng. - Lập ra các ban bồi thường với ít nhất 25-50% thành viên là nữ giới. - Phê duyệt thiết kế của đối tượng hưởng lợi và PAP. - Phê duyệt Gói bồi thường và quyền lợi cho các PAP. - Xem xét và đồng thuận với nội dung của các đầu tư được đề xuất. | - Đảm bảo rằng những đối tượng hưởng lợi và PAP hiểu đầy đủ về đầu tư được đề xuất và những lợi ích của nó. - Thúc đẩy ra quyết định tập thể và đủ thông tin. - Thu thập những vấn đề và quan ngại của cộng đồng có thể lồng ghép vào trong đề xuất đầu tư. - Biện pháp này sẽ làm giảm mâu thuẫn và gửi thông điệp tới đối tượng hưởng lợi và PAP có liên quan và xuất phát từ quyết định tập thể. - Điều này cũng thúc đẩy ra kế hoạch đủ thông tin và tập thể giữa những người hưởng lợi và PAP. - Sự tham vấn này sẽ phát đi thông điệp về sự minh bạch khi những ý kiến/gợi ý của họ được lồng ghép và các đầu tư được đề xuất. |
| Giai đoạn triển khai - Tham vấn về triển khai đầu tư và điều khoản cho chuyển đổi hoặc di dời nếu có - Tham vấn với PAP về đất đai, công trình, sinh kế bị ảnh hưởng... - Ràng buộc cam kết sinh kế - Thuê tuyển người được hưởng lợi trong đầu tư - Khiếu nại và giải quyết khiếu nại. - Giám sát bên ngoài | - Phân kỳ thực hiện đầu tư và chuyển giao cho khu vực đã thống nhất cho PAP. • Thỏa thuận về tiến độ di chuyển hoặc di dời đến khu vực thống nhất trong cộng đồng. - Phân chia ranh giới khu vực giao đất, đường vào và cung cấp dịch vụ xã hội như thoát nước thải, tiêu nước. - Sinh kế cho đối tượng cộng đồng hưởng lợi và những PAP. - Hỗ trợ bổ sung cho người được hưởng lợi và PAP. - Cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại. - Triển khai đầu tư | - Lần lượt thực hiện giải tỏa và xây dựng lại các công trình bị ảnh hưởng nếu có - Thông báo với PAP về kế hoạch di chuyển - Đánh dấu ranh giới vùng bị ảnh hưởng được bên khảo sát xác định cho vùng và kế hoạch được giao. - Cấp thông tin về tác động tích cực và tiêu cực thực tế tới PAP - Đưa phụ nữ tham gia vào phát triển sinh kế. - Người hưởng lợi hoặc bất kì thành viên nào trong gia đình họ sẽ được thuê tuyển làm công nhân trong khi xây dựng, triển khai đầu tư . - Cung cấp bối cảnh nền cho các vấn đề. - Cung cấp đầu vào và hiện trạng để triển khai đầu tư. | - Đảm bảo rằng các tác động của sự gián đoạn được giảm thiểu. - Việc này sẽ cho phép cơ quan triển khai xác định ngân sách cho thực phẩm và đi lại của PAP/hộ gia đình - Tham gia vào việc khoanh lô với sự có mặt của cán bộ/người được chỉ định để tránh hiểu lầm giữa các PAP và người hưởng lợi. - Cho phép cơ quan thực thi ước tính được ngân sách cho các quyền được hưởng như phụ cấp thực phẩm, đi lại và hỗ trợ đặc biệt. - Nữ giới được biết là có kỹ năng trong quản lý sinh kế có thể tăng thu nhập cho gia đình. - Làm việc với dự án cũng sẽ mang lại thêm hoặc tăng thu nhập cho họ. - Đảm bảo rằng mọi vấn đề được giải quyết trong thời gian hợp lý. - Cán bộ sẽ đóng vai trò là GRC, và họ cũng sẽ hỗ trợ cơ quan thực thi các chính sách tại từng cộng đồng như một phần của quản lý đầu tư. - Thông tin từ PAP và người hưởng lợi sẽ giúp PMU đánh giá được mức độ tuân thủ trong mọi giai đoạn triển khai đầu tư. - Điều này sẽ cho bài học kinh nghiệm để phát triển các chính sách về tái định cư trong tương lai cho dự án. |

Phụ lục 4: Chiến lược giới

1.  Một số chiến lược sẽ được áp dụng để đảm bảo tái định cư nhạy cảm về giới, các biện pháp phục hồi và để phụ nữ tham gia tích cực vào việc lập kế hoạch và thực hiện chương trình tái định cư cũng như các chương trình khác. Các ban tái định cư và các chuyên gia tái định cư sẽ được trực tiếp tham gia vào tất cả các khía cạnh của sự phát triển và thực hiện chiến lược giới nhằm đảm bảo rằng các biện pháp này được thực hiện đầy đủ.

Nghe

Đọc ngữ âm

Từ điển - Xem từ điển chi tiết

2. Các chiến lược cho PAP sẽ di dời hoặc xây dựng lại trên đất thổ cư/thương mại mà họ nắm giữu tại vùng đầu tư sẽ được thực hiện nhạy cảm về giới bằng các cách sau:

- Các ban tái định cư sẽ nỗ lực phối hợp để tham khảo ý kiến với PAP là nữ (chủ hộ gia đình và phụ nữ trong các hộ dân). Việc này sẽ được thực hiện thông qua thảo luận tập trung các cá nhân và phụ nữ. Vai trò của các NGO địa phương và / hoặc người đại diện cho công dân trong xã hội sẽ rất quan trọng trong việc thúc đẩy các cuộc tham vấn và bảo đảm đáp ứng được nhu cầu cụ thể của phụ nữ.

- Ngoài các diễn đàn thôn, sẽ có những cuộc họp nhóm tập trung riêng cho phụ nữ để nâng cao nhận thức và hiểu biết về vấn đề tái định cư có liên quan như thời gian dự án, quyền lợi, xác định bồi thường, thanh toán, quá trình khiếu nại, hỗ trợ di dời / xây dựng lại...

- Phụ nữ sẽ được tư vấn cụ thể để lập các tiêu chí đối với đất thay thế hoặc cải thiện đất hiện có, đặc biệt liên quan đến quy hoạch của vùng đất có sẵn và bảo trì các khu công trình phụ của gia đình, các vấn đề liên quan đến quyền tiếp cận dịch vụ và cơ sở công cộng như trường học, cơ sở y tế, chợ... cũng như các hoạt động kinh tế của họ.

- Tham vấn với PAP để sắp xếp ann toàn cho sự nắm giữ sẽ đảm bảo rằng phụ nữ bao gồm cả phụ nữ làm chủ hộ gia đình và các thành viên nữ khác trong gia đình hiểu rõ những phương án và nghĩa vụ của họ, và hiểu rằng quan điểm của phụ nữ được cân nhắc trong việc ra quyết định.

- Đất đai sẽ được đăng kí mới dưới tên cả hai vợ chồng nếu đất bị dự án thu lại là của vợ chồng có khi kết hôn, hoặc trong trường hợp các hộ gia đình phụ nữ làm chủ thì phụ nữ sẽ đứng tên.

- Các khoản thanh toán bồi thường sẽ được ký bởi cả hai vợ chồng, hoặc trong trường hợp các hộ gia đình phụ nữ làm chủ thì do phụ nữ kí tên.

- Các hợp đồng xây lắp sẽ bao gồm các mục tiêu việc làm cho người nghèo và phụ nữ từ các thôn bị ảnh hưởng của dự án và khu vực địa phương. Các hợp đồng này cũng sẽ bao gồm các cam kết bình đẳng giới bao gồm: i) đảm bảo rằng không sử dụng lao động trẻ em hoặc buôn bán lao động; ii) không phân biệt đối xử chống lại việc thuê tuyển những phụ nữ có trình độ, và iii) không phân biệt lương trả cho nam giới và nữ giới với một công việc có cùng giá trị.

- Các biện pháp đặc biệt sẽ được sử dụng vào phổ biến thông tin và tham vấn với phụ nữ để đảm bảo rằng họ hiểu rõ các chính sách, quyền lợi và các thủ tục khác của chương trình tái định cư, và có thể đưa ra quyết định thông tin.

- Các tổ chức và / hoặc xã hội dân sự ở các thôn bị ảnh hưởng sẽ giám sát PAP  dễ bị tổn thương, bao gồm cả hộ gia đình có chủ hộ là nữ về những dấu hiệu căng thẳng hoặc tác động tới sức khỏe ảnh hưởng do các hoạt động tái định cư. Nếu được phát hiện, các vấn đề này sẽ được báo cáo tới ban tái định cư và đơn vị quản lý dự án được trợ giúp.

- Hệ thống thông tin tái định cư của dự án sẽ đảm bảo rằng tất cả các cơ sở dữ liệu và các chỉ số giám sát được phân loại theo giới tính.

- Các đơn vị quản lý dự án sẽ đào tạo cho tất cả các ban tái định cư nhằm xây dựng năng lực trong quản lý tái định cư và nâng cao sự nhạy cảm về giới và dân tộc trong quản lý tái định cư.

3. Phụ nữ là chủ và/hoặc thành viên của hộ dân cũng như các phụ nữ khác trong cộng đồng sẽ được khuyến khích và hỗ trợ để tham gia đầy đủ trong lập quy hoạch và thực hiện chương trình tái định cư của dự án, bằng cách đóng góp kiến thức, kỹ năng và mối quan tâm. Các hành động nằm trong các mục tiêu RAP nhằm tạo điều kiện tham gia này bao gồm,  trong số những hành động khác:

- Thành viên nữ của ban tái định cư sẽ được hỗ trợ trong vai trò của họ thông qua trao đổi tại địa phương với những phụ nữ trong các ban tái định cư từ những nơi khác để học hỏi kinh nghiệm ở các thôn khác.

- PAP là nữ giới (chủ hộ và/hoặc thành viên của hộ) sẽ được tham gia với các cán bộ địa phương trong việc xem xét, xác định và lựa chọn đất thay thế cho đất thổ cư và/hoặc đất kinh doanh, cũng như cho các khu tái định cư. Phụ nữ cũng sẽ được tham vấn về phát triển khu tái định cư như vị trí của các điểm cung cấp nước.

- Phụ nữ sẽ được tham vấn về kế hoạch để di dời hoặc thay thế các công trình bị ảnh  hưởng của thôn như nhà máy xát gạo và các điểm cung cấp nước, đặc biệt vì phụ nữ và trẻ em là những người đi lấy nước chủ yếu.

- PAP là nữ và phụ nữ khác trong cộng đồng địa phương sẽ tham gia vào việc lập kế hoạch cho các hoạt động tái định cư của địa phương thông qua sự phối hợp chặt chẽ với những người huy động cộng đồng, sẽ được họ hỗ trợ để phát triển kế hoạch riêng cho hộ gia đình, bao gồm phối hợp kỹ thuật, tư vấn xây dựng và tái định cư, hỗ trợ từ cán bộ thôn và huyện.

- PAP là nữ và phụ nữ khác trong cộng đồng địa phương sẽ tham gia vào các sáng kiến khác để giải quyết những tác động xã hội và môi trường của dự án, ví dụ như: a) giáo dục về an toàn đường bộ (do tăng lưu lượng và tốc độ giao thông); và b) chương trình phòng chống HIV / AIDS / STI và buôn bán phụ nữ và trẻ em.

4.	Dự án sẽ chú ý đặc biệt tới phụ nữ và hộ nữ giới là đối tượng hưởng lợi của dự án.  Sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong toàn bộ chu kỳ hoạt động dự án là cần thiết để tăng khả năng bền vững của dự án. Phụ nữ trong các nông thôn đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế hộ gia đình và phát triển sinh kế cộng đồng. Họ sẽ được trao quyền để trở thành thành viên tích cực trong các hoạt động cộng đồng và dự án và trong những nỗ lực tập thể khác để hỗ trợ thực hiện và giám sát dự án. Bảng A4.1 trình bày Ma trận kế hoạch hành động giới.

Bảng A4.1:  Ma trận kế hoạch hành động giới

| Hợp phần dự án | Mục tiêu | Hoạt động/nhiệm vụ | Người chịu trách nhiệm | Chỉ số | Phương tiện kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị dự án | Xác định các vấn đề cụ thể về giới và cần phải được tính đến trong việc thiết kế các khoản đầu tư và can thiệp sinh kế Phụ nữ tham gia trong việc xác định các nhu cầu và các vấn đề này Phát triển Chỉ số giới cụ thể cho phụ nữ tham gia và được trao quyền hạn để sử dụng vào việc theo dõi và đánh giá dự án Nghe Đọc ngữ âm - Từ điển - Xem từ điển chi tiết | Lập thông tin cơ bản về giới để đưa vào khảo sát Thực hiện khảo sát với các chỉ số giới Thực hiện thảo luận nhóm tập trung với phụ nữ để xác định những vấn đề cụ thể liên quan tới giới và những mối quan tâm để đưa v ào quy trình lập kế hoạch cộng đồng và thiết kế các biện pháp phát triển Lựa chọn và đào tạo phụ nữ để làm người giám sát và thúc đẩy cho dự án Xây dựng chỉ số giới cho việc giám sát và đánh giá dự án. | PPMU, với sự tham gia của các nhóm cộng đồng phụ nữ (WCG) | Chỉ số giới được lồng ghép trong các công cụ điều tra Số lượng các cuộc thảo luận nhóm tập trung (FGD) được tổ chức Số lượng phụ nữ và phụ nữ là chủ hộ tham gia vào FGD Bộ chỉ số giới cụ thể được lồng ghép vào trong công cụ giám sát và đánh giá của dự án Số lượng người tình nguyện là nữ trong cộng đồng sẵn sàng thực hiện công việc như một người giám sát dự án | Công cụ điều tra Nghiên cứu khả thi /Kế hoạch phát triển thôn bản /RAP Phản hồi của người hưởng lợi và người tham gia FGD là nữ được tài liệu hóa Danh sách người tình nguyện là nữ và danh sách các tổ chức |
| Hợp phần dự án | Mục tiêu | Hoạt động/nhiệm vụ | Người chịu trách nhiệm | Chỉ số | Phương tiện kiểm tra |
| 2. Thiết kế dự án | Tiếp cận an toàn và tốt với nước sạch, cơ sở xử lý chất thải được thiết kế đầu tư thân thiện với trẻ em và người già | Đưa ra chỉ dẫn và định hướng GAD cho thành viên nữ trong các tổ chức cộng đồng Chuẩn bị hợp phần GAD của dự án trong đó có xây dựng năng lực hiểu biết những lĩnh vực cơ bản mà họ có thể tham gia trong các hoạt động quy hoạch chi tiết chuẩn bị thiết kế xây dựng | PPMU, cộng đồng/nhóm thôn | Thiết kế đầu tư với những đặc điểm nhạy cảm về giới và nhóm dễ bị tổn thương Chương trình sinh kế đặc biệt hướng đến các hộ có chủ hộ là nữ | Thiết kế đầu tư Kế hoạch chương trình sinh kế |
| 3. Triển khai dự án |  |  |  |  |  |
| a. Dịch vụ cơ bản | Đảm bảo sự tiếp cận của phụ nữ đến lợi ích của dự án Đảm bảo rằng công cụ sở hữu và hợp đồng cung cấp cho phụ nữ quyết định và quyền sở hữu tài sản Quyền Thường xuyên tham vấn với nhóm phụ nữ trong xây dựng để điều chỉnh thiết kế và giám sát các hoạt động xây dựng. Phụ nữ quan tâm đến dự án bằng cách đảm bảo chắc chắn rằng bất cứ điều gì đã được thoả thuận trong giai đoạn thiết kế đều được tuân thủ trong giai đoạn xây dựng, thực hiện. | Chiến dịch thông tin và giáo dục (IEC) hướng đến thành viên là nữ trong cộng đồng để thông tin tới họ về dự án và giá trị của việc tham gia vào dự án | PPMU Người thúc đẩy phụ nữ | Tài liệu IEC được phân phát. Tài liệu để đưa vào như sau, danh mục đầu tư hợp lệ, tiếp cận nguồn tài chính vi mô để phụ nữ có thể bắt đầu các hoạt động sinh kế. Số phụ nữ tham gia vào lập kế hoạch hành động trong cộng đồng | Progress Reports Documented Feedback from women beneficiaries |
| b. Biện pháp sinh kế | Đảm bảo sự tiếp cận của phụ nữ đến dự án dịch vụ và lợi ích Nâng cao năng lực kiếm thu nhập của đối tượng phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ làm chủ hộ gia đình | Chiến dịch thông tin và giáo dục Tập huấn về kỹ năng cho phụ nữ làm chủ hộ Tạp huấn về tiết kiệm và quản lý tài chính Tổ chức các doanh nghiệp tập thể và các nhóm phụ nữ tự quản Tổ chức tập thể phụ nữ dựa vào cộng đồng cho mục đích sinh kế | PPMU Các tổ chức NGO và MFI được kí hợp đồng | Số lượng phụ nữ nhận được tài liệu ÌIEC Số lượng các khóa đào tạo thực hiện Số người tham gia khóa đào tạo Số doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhóm tiết kiệm, các nhóm tương hỗ được phụ nữ thành lập Số phụ nữ thành viên của các nhóm này Số lượng các khoản vay tài chính vi mô được mở rộng do MFI cho hộ có nữ giới làm chủ hộ Số việc làm có tay nghề và các kỹ năng tiếp thị thành công được giới thiệu | Tài liệu IEC được sản xuất và sử dụng như một công cụ thông tin, giáo dục và truyền thông. Báo cáo tiến độ Biểu mẫu đánh giá do học viên điền Sự tồn tại của nhóm hỗ trợ sinh kế chức năng (hợp tác xã, nhóm tương hỗ và các doanh nghiệp) Báo cáo của NGO, MFI Phản hồi từ người hưởng lợi từ khoản vay vốn cho sinh kế là nữ Báo cáo của nhóm theo dõi bên ngoài cho dự án |
| c. Xây dựng năng lực và phát triển thể chế | Phát triển năng lực của phụ nữ trong dự án, quản lý cộng đồng và giám sát dự án Đảm bảo phụ nữ tham gia quản lý dự án, chương trình sinh kế và giám sát dự án | Đào tạo về lãnh đạo, quản lý tổ chức, quản lý tài chính, quản lý đầu tư, giám sát và đánh giá Hình thành các tổ chức của phụ nữ Tổ chức các cuộc họp | Lãnh đạo / Cán bộ của các nhóm và các ban của phụ nữ | Số lượng các khóa đào tạo đã thực hiện Sổ tay đào tạo Số lượng các nhóm và các ban của phụ nữ được hình thành | Báo cáo tiến độ Các biểu mẫu đánh giá do người tham gia các khóa đào tạo điền Biên bản cuộc họp tổ chức Danh sách các đối tượng và so sánh thu nhập trước khi sự hỗ trợ và mức thu nhập hiện tại sau khi có hỗ trợ |
| d. Giám sát và đánh giá | Đưa phụ nữ vào việc theo dõi và đánh giá dự án Đánh giá tác động của dự án đến phúc lợi của phụ nữ thông qua việc sử dụng các chỉ số cụ thể về giới | Cuộc hội thảo với cộng đồng về giám sát và đánh giá Thu thập và xem xét các báo cáo và các văn bản thích hợp | MARD-CPO và PMU10 Cơ quan giám sát độc lập (EMA) | Các công cụ giám sát và đánh giá Số các cuộc hội thảo giám sát Số lượng các báo cáo giám sát và đánh giá | Báo cáo giám sát và đánh giá Thẻ báo cáo thẻ cho mỗi người hưởng lợi của dự án và tiến bộ của họ về thu nhập và hoặc tình trạng phục hồi sau khi có sự hỗ trợ của dự án. |

Phụ lục 5: Giám sát và Đánh giá

A5.1 Giám sát nội bộ

1. Các dự án đầu tư phải được thiết kế để có sự tham gia của cộng đồng hưởng lợi và người bị ảnh hưởng trong việc theo dõi việc thực hiện và trạng thái của hoạt động đầu tư/tiểu dự án. Các cơ quan huyện và xã, cùng với cộng đồng hưởng lợi và các tổ chức phải liên đới chịu trách nhiệm giám sát nội bộ việc thực hiện thực tế so với các hoạt động theo kế hoạch; khung thời gian, ngân sách và quyền lợi sẽ được thực hiện liên tục trong suốt thời gian đầu tư xây dựng. Bảng A5.1 cung cấp các chỉ số cho các giám sát nội bộ của huyện và xã đối với các phản hồi thường xuyên tới đơn vị quản lý dự án.

Bảng A5.1: Chỉ số giám sát nội bộ

| Loại giám sát | Cơ sở cho chỉ số | Nguồn thông tin |
| --- | --- | --- |
| Ngân sách và khung thời gian | - Ban nhân sự của PPMU và cán bộ đối tác từ chính quyền huyện và xã có được tổ chức, giao nhiệm vụ và cung cấp văn phòng theo kế hoạch? - Đào tạo xây dựng năng lực cho cán bộ của PPMU, cán bộ nhà nước cấp huyện và xã có được thực hiện kịp thời? - Chính quyền huyện có cung cấp đủ ngân sách hỗ trợ cho việc bồi thường cho PAP? - Chính quyền huyện có chi và giải ngân vốn góp để triển khai dự án kịp thời? - Công đoạn chuẩn bị xã hội có được thực hiện theo đúng kế hoạch? - Những đầu tư được đề xuất có được thống nhất với những người hưởng lợi và PAP và có sự đồng thuận của chính quyền huyện và thôn liên quan? | PPMU, chính quyền huyện |
| Thực hiện đầu tư/quyền được hưởng | - Tất cả PAP có nhận được đầu tư, bồi thường và các quyền lợi theo đúng số của họ? - PAP có được nhận thanh toán đúng hạn? - Có sự hỗ trợ đặc biệt nào cho những PAP dễ bị tổn thương? - Tất cả PAP có nhận được phụ cấp chuyên chở và thực phẩm? - Tất cả PAP bị tổn thất sinh kế hoặc kinh doanh nhỏ có nhận được bồi thường? - Tất cả PAP được trao quyền có triển khai đầu tư? - Phụ nữ có được đào tạo về sinh kế theo đúng mong muốn của họ? - Số lượng nữ giới được đào tạo về sinh kế mong muốn có đúng bằng số lượng thực tế làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ? - PAPs làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ có được hỗ trợ bằng các tổ chức tài chính nhỏ? - Những khoản chi phí đầu tư và bồi thường thực tế có được công bố cho PAP? | PPMU, chính quyền huyện PAP-cộng đồng |
| Tham vấn, khiếu nại và những vấn đề đặc biệt | - Tài liệu IEC có được chuẩn bị và phân phát tới các bên liên quan trong quá trình công bố đầu tư? - Có thực hiện tham vấn, thảo luận nhóm tập trung và / hoặc các cuộc họp công khai như dự kiến? - Các PAP có tham gia tích cực trong việc lập kế hoạch và thực hiện theo những quy định trong dự án? - Có PAP nào sử dụng các thủ tục khiếu nại và bồi thường? Kết quả là gì? - Có bao nhiêu người đã nộp hồ sơ khiếu nại? Kết quả là gì? - Chuẩn bị xã hội có được thực hiện cho PAP? | PAP/ chính quyền huyện /PPMU |
| Giám sát lợi ích | - Có thay đỗi diễn ra đối với nghề nghiệp của PAP so với tình hình trước khi có dự án? - Có những thay đổi nào đối với thu nhập và chi phí so với tình hình trước khi có dự án? Thay đổi trong chi phí sinh hoạt như thế nào so với tình hình trước khi có dự án? Thu nhập của PAP có theo kịp những thay đổi đó? - Có thay đổi gì diễn ra đối với lối sống của PAP? | PAP PAP PAP |

A5.2 Giám sát độc lập

2.	Nếu có thể áp dụng, CPO sẽ thuê dịch vụ Tư vấn giám sát độc lập (EMA) để đánh giá công tác triển khai của dự án đầu tư và báo cáo những phát hiện chính cho Ngân hàng thế giới. Giám sát độc lập cần được thực hiện hai lần mỗi năm trong quá trình triển khai dự án để xác định bất kỳ vấn đề nào cần có phản hồi của PPMU và chính quyền thực thi cấp huyện. Liên quan tới các thủ tục hoạt động, EMA sẽ xác định những vấn đề tồn tại và những khó khăn gặp phải trong việc tuyển dụng cán bộ văn phòng tại huyện, tham vấn và xử lý khiếu nại, cũng như những thủ tục hoạt động quan trọng như cung cấp hỗ trợ ngân sách hợp lý. Bảng 9 đưa ra những chỉ số cần thiết cần nhấn mạnh trong giám sát từ bên ngoài.

Bảng  9: Những chỉ số giám sát độc lập

| Loại chỉ số | Chỉ số | Thông tin cần có trong giám sát và đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Các chỉ số quá trình | Nhân sự | - Số lượng cán bộ của CPO; PMU10; PPMU và cán bộ huyện được giao triển khai dự án; - Số lượng chuyên gia Phát triển xã hội và tái định cư được CPO và PMU 10 bổ nhiệm. |
|  | Tham vấn, sự tham gia và xử lý khiếu nại | - Số lượng các cuộc tham vấn và chương trình có sự tham gia được tổ chức với PAP và các bên liên quan; - Những loại tài liệu của chiến dịch IEC được phân phát tới những đối tượng hưởng lợi và PAP; - Số lượng và loại khiếu nại nhận được từ những người hưởng lợi và PAP, số ngày được sử dụng để các GRC giải quyết những khiếu nại đó; - Số lượng và tên của những người đại diện tham gia vào các cuộc tham vấn và trong triển khai dự án đầu tư. |
|  | Các quy trình hoạt động | - Loại biểu mẫu sử dụng để ghi lại những hoạt động được thực hiện khi triển khai dự án; - Sự phối hợp hiệu quả với PMU10, PPMU, chính quyền huyện, PAP và các thể chế/tổ chức khác; - Loại cơ sở dữ liệu được duy trì; - Hiệu quả của CPO, PMU10, PPMUs và cán bộ huyện; - Hiệu quả của hệ thống thanh toán bồi thường; - Hỗ trợ hậu cần thích đáng cho triển khai dự án đầu tư; - Đánh giá sự tuân thủ đầy đủ những chính sách dự án quy định trong RAP. |
|  | Những vấn đề và khó khăn gặp phải | - Cho biết những vấn đề và khó khăn do cán bộ gặp phải trong khi tham vấn, giải quyết khiếu nại và trong khi tiến hành những thủ tục hoạt động. |
|  | Bồi thường và quyền lợi | - Số lượng PAP được giao nhà, và; - Cho biết loại bồi thường được thực hiện một lần hay nhiều lần; - Cho biết số lượng PAP cam kết tham gia kinh doanh vi mô đã được bồi thường cho tổn thất đối với thu nhập từ kinh doanh; - Cho biết số lượng PAP phải di dời đã được cung cấp hỗ trợ chuyên chở; - Cho biết về hỗ trợ thực phẩm đối với PAP đã chuyển tới khu tập trung tạm hoặc tới địa điểm khác; - Cho biết về PAP có được nhận phụ cấp/hỗ trợ cho việc tháo dỡ và xây dựng lại nhà cửa cũng nhưng tháo dỡ các công trình của họ khi chuyển đi. |
|  | Khôi phục xã hội | - Cho biết số phụ nữ tham dự các khóa đào tạo sinh kế; - Cho biết số lượng PAP, đặc biệt là phụ nữ, đã thành lập doanh nghiệp nhỏ sau khi đào tạo về phát triển sinh kế; - Cho biết PAP có được tiếp cận đầy đủ về nước uống an toàn. |
|  | Vấn đề và khó khăn gặp phải | - Chỉ ra những vấn đề và các khó khăn gặp phải trong việc thực hiện đầu tư, thanh toán bồi thường, quyền lợi và phục hồi xã hội của PAP. |
| Các chỉ số tác động | Khả năng kiếm sống của hộ | - Thu nhập hiện tại so với thu nhập từ trước dự án; - Việc làm của các thành viên hộ gia đình bị ảnh hưởng trong đầu tư xây dựng; - Thay đổi về thu nhập của các những người kinh doanh nhỏ. |
|  | Sức khỏe và môi trường | - Vấn đề / khó khăn trong việc quản lý chất thải; - Cải thiện tiếp cận với nguồn nước uống an toàn; - Cải thiện điều kiện sức khỏe của phụ nữ và trẻ em. |
|  | Thay đổi trong khuôn mẫu văn hóa xã hội | - Tăng số phụ nữ tham gia vào doanh nghiệp nhỏ; - Tiếp cận công nghệ mới được mang đến do có điện; |

Phụ lục 6: Đề cương tham chiếu cho cơ quan giám sát độc lập

- Mục đích và mục tiêu

Mục đích và mục tiêu của giám sát và đánh giá độc lập là:

- Xác minh lại kết quả của giám sát nội bộ;

- Đánh giá mức độ đáp ứng các mục tiêu tái định cư, đặc biệt là về việc khôi phục sinh kế hoặc nâng cao mức sống;

- Đánh giá hiệu lực, hiệu quả, tác động và tính bền vững của tái định cư, rút ra bài học như một hướng dẫn cho việc xây dựng chính sách và hoạch định tái định cư trong tương lai

- Xác định sự thích hợp của các quyền lợi tái định cư để đáp ứng các mục tiêu, và sự phù hợp của các mục tiêu với điều kiện của PAP.

- Thông tin yêu cầu

Cơ quan Giám sát độc lập (EMA) sẽ giám sát và đánh giá những thành tựu đạt được và các tác động liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch tái định cư đã được phê duyệt. EMA sẽ phát triển một cơ sở dữ liệu toàn diện để đánh giá sự đáp ứng các mục tiêu của Kế hoạch tái định cư. Cơ sở dữ liệu này sẽ được phát triển để cho phép so sánh điều kiện "trước" và "sau" tái định cư. Cơ sở dữ liệu sẽ bao gồm các dữ liệu thu được thông qua các Điều tra dân số và Điều tra khảo sát chi tiết của từng hộ gia đình bị ảnh hưởng, đó sẽ là cơ sở cho hệ thống lưu trữ hồ sơ của dự án. EMA sẽ mở rộng cơ sở dữ liệu khi cần thiết với bản đồ, biểu đồ, hình ảnh của tài sản bị ảnh hưởng, bản sao hợp đồng và các quyền về đất đai, thanh toán, và các văn bản định giá liên quan đến tái định cư.

- Phương pháp và cách tiếp cận

Các phương pháp và cách tiếp cận đối với giám sát độc lập bao gồm (i) xem xét các dữ liệu cơ bản trước khi có dự án của PAP, (ii) xác định và lựa chọn của một bộ các chỉ số cho việc thu thập và phân tích thông tin về tác động tái định cư, (iii) sử dụng các cuộc điều tra chính thức và không chính thức để phân tích tác động, (iv) sử dụng các phương pháp có sự tham gia cho giám sát và đánh giá; và (v) đánh giá hiệu lực, hiệu quả, tác động và tính bền vững của tái định cư, rút ra bài học làm hướng dẫn cho hoạch định chính sách và quy hoạch tái định cư trong tương lai.

- Phương pháp luận chi tiết

Phương pháp luận cho việc thực hiện giám sát và đánh giá triển khai RAP sẽ bao gồm những hoạt động sau đây:

- Một điều tra mẫu hai lần/năm về hộ gia đình BAH sử dụng một bảng câu hỏi phỏng vấn tương tự như bảng đã được sử dụng cho điều tra dân số cơ bản để xác định liệu các mục tiêu trong RAP có được đáp ứng; mẫu có thể được lấy là 20% của mỗi nhóm bị di dời, phục hồi hoặc ít bị ảnh hưởng;

- Đánh giá nhanh có sự tham gia (PRA) định kỳ để cho phép EMA tham vấn với các bên liên quan (chính quyền địa phương, ban tái định cư, cán bộ hiện trương tái định cư của PMU, NGO, người đứng đầu cộng đồng và PAP).  PRA sẽ có việc thu thập thông tin, xác định các khó khăn và tìm kiếm giải pháp thông qua các phương tiện có sự tham gia, bao gồm:

- Phỏng vấn người cung cấp tin tức chính với lãnh đạp địa phương và thành viên ban tái định cư được lựa chọn;

- Thảo luận nhóm tập trung về các chủ đề cụ thể như thanh toán bồ thường, khôi phục thu nhập, di dời;

- Họp cộng đồng công khai để thảo luận về tổn thất của cộng đồng và tác động, tuyển dụng làm việc xây dựng;

- Quan sát trược tiếp hiện trường về tình trạng triển khai tái định cư, bổ sung các cuộc phỏng vấn cá nhân và nhóm nhằm mục đích kiểm tra  chéo;

- Điều tra và phỏng vấn không chính thức các PAP, cộng đồng địa phương, các nhóm sở thích đặc biệt hoặc các nhóm dễ bị tổn thương và phụ nữ;

- Các nghiên cứu điểm chuyên sâu về các khó khăn phát sinh trong quá trình giám sát nội bộ và độc lập yêu cầu nỗ nực đặt biệt để giải quyết.

- Một đánh giá lại 6- 12 tháng sau khi toàn bộ hoạt động tái định cư và phục hồi thu nhập đã được hoàn tất, theo đúng phương pháp luận sử dụng cho giám sát định kỳ trong quá trình triển khai RAP.

Mẫu Chỉ số giám sát đối với tiến độ đạt được mục tiêu của kế hoạch tái định cư đính kèm theo đây.

- Giám sát và đánh giá có sự tham gia

Tư vấn EMA sẽ phải bảo đảm sự tham gia của toàn bộ các bên liên quan, đặc biệt là nữ giới và nhóm dễ bị tổn thương, người bị ảnh hưởng, các tổ chức dựa vào cộng đồng của địa phương (CBO) và/hoặc NGO, và chủ nhà trong quá trình giám sát và đánh giá.  Tư vấn EMA sẽ lập kế hoạch và triển khai kỹ thuật PRA trong quá trình giám sát và đánh giá, bao gồm phỏng vấn với người cung cấp tin chủ yếu, thảo luận nhóm tập trung, họp cộng đồng công khai, cấu trúc quan sát trực tiếp, phỏng vấn/điều tra không chính thức và nghiên cứu chuyên sâu.

- Yêu cầu nguồn lực

Tư vấn EMA sẽ gồm có một đội chuyên gia nhân chủng học/xã hội học từ cơ quan nghiên cứu hoặc tư vấn trong nước, trương đại học hoặc NGO về phát triển, với kinh nghiệm về giám sát và đánh giá tái định cư. Đội tư vấn sẽ gồm những người có chứng minh kinh nghiệm về điều tra hộ gia đình và kỹ thuật đánh giá nhanh có sự tham gia.

- Khung thời gian cho giám sát và đánh giá

Tư vấn sẽ thực hiện điều tra kinh tế xã hội cơ bản đối với 20% các hộ bị ảnh hưởng trước khi diễn ra công tác di dời. Tiếp theo đó sẽ có hai hoạt động giám sát mỗi năm kể từ khi bắt đầu các hoạt động tái định cư và liên tục cho tới khi các hoạt động tái định cư hoàn tất.  Tư vấn cũng sẽ thực hiện một cuộc điều tra đánh giá sau để đánh giá việc đạt được mục tiêu tái định cư, sự thay đổi trong mức sống và sinh kế, và sự phục hồi nền tảng kinh tế, văn hóa của PAP.

- Yêu cầu báo cáo

EMA sẽ sản xuất một báo cáo sau mỗi hoạt động giám sát hai lần/năm. Những báo cáo này sẽ có một mô tả về các hoạt động giám sát, những phát hiện liên quan tới việc hoàn thành các hoạt động dự án so với kế hoạch và ngân sách được phân bổ, những phát hiện liên quan tới kết quả đạt được đối với mục tiêu của RAP, cùng các khuyến nghị, kế hoạch thời gian và ngân sách để giải quyết những vấn đề còn tồn tại.

EMA cũng sẽ viết một báo cáo sau khi thực hiện đánh giá lại. Báo cáo đánh giá sẽ bao gồm những vấn đề sau:

- Các hoạt động tái định cư có được hoàn thành (a) theo đúng kế hoach tái định cư được duyệt, và (b) theo đúng Chính sách tds bắt buộc của WB?

- Phạm vi mà các mục tiêu cụ thể và kết quả mong đợi đã đạt được, những nhân tố ảnh hưởng tới việc đã đạt hoặc không đạt được

- Mô tả về bất kỳ một hành động quyết liệt nào cần thiết để làm cho việc tái định cư tuân thủ chính sách của WB.

- Mô tả bất kỳ một biện pháp giảm nhẹ bổ sung nào cần thực hiện để thỏa mãn nhu cầu của người bị ảnh hưởng hoặc của hộ gia đình được đánh giá hoặc tự cho rằng họ đã bị tổn hại do hậu quả của dự án, cùng với một kế hoạch thời gian và ngân sách cần thiết cho các biện pháp giảm nhẹ bổ sung, cụ thể quá trình giám sát sự tuân thủ, và “kí kết” cuối cùng cho những PAP này.

- Bài học kinh nghiệm lớn

- Các nhân tố rủi ro chủ yếu

- Khuyến nghị

Phụ lục 7: Các biểu mẫu

Biểu mẫu 1: Mẫu kiểm tra đánh giá xã hội

Hoạt động được đề xuất ……………….……………………………………………………...........

Mô tả ngắn gọn:	…………………….……………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm:................................………………………………………………………………

Điền bởi: ..................…………………………………………………………………………..

Tổ chức:............................………………………………………………………………

Ngày: ....................................

Các đính kèm:............................……………………………………………………………

Được lập với những tổ chức đối tác/đại diện cộng đồng sau đây:

Nhận xét:

Hướng dẫn chung:

Danh sách kiểm tra này sẽ được hoàn thành để hỗ trợ việc xác minh các hoạt động của dự án hoặc tiểu dự án có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, và / hoặc hạn chế tiếp cận các nguồn tài nguyên. Nó tập trung vào các vấn đề xã hội để bảo đảm rằng chiều hướng xã hội được xem xét đầy đủ trong quá trình lựa chọn các hoạt động/tiểu dự án. Nếu được, xin vui lòng sử dụng phần "nhận xét" để thảo luận về bất kỳ biện pháp giảm thiểu nào được đề xuất. Thông tin này phải được thu thập dưới sự tham vấn và phối hợp với chính quyền địa phương, cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ và lãnh đạo các cộng đồng bị ảnh hưởng.

| CÂU HỎI | Không | Có | CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CẦN THIẾT? |
| --- | --- | --- | --- |
| - HIỆN TRƯỜNG DỰ ÁN: TẠI KHU VỰC THI CÔNG CỦA DỰ ÁN CÓ NHỮNG CÔNG TRÌNH HOẶC NGUỒN TÀI NGUYÊN SAU ĐÂY KHÔNG? |  |  |  |
| - Hộ gia đình riêng | □ | □ |  |
| - Kinh doanh/cửa hiệu nhỏ của cá nhân | □ | □ |  |
| - Đường xá, lối đi hoặc tuyến đường vào khác | □ | □ |  |
| - Đất nông nghiệp | □ | □ |  |
| - Đất thổ cư | □ | □ |  |
| - Nguồn tài nguyên thiên nhiên chung cho các thành viên trong cộng đồng | □ | □ |  |
| - Nghĩa địa hoặc khu vực/công trình tôn giáo hoặc văn hóa quan trọng khác | □ | □ |  |
| - Khác: | □ | □ |  |
| NHẬN XÉT BỔ SUNG/GỢI Ý: |  |  |  |
| - NHỮNG TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TIỀM TÀNG: TIỂU DỰ ÁN SẼ GÂY RA: |  |  |  |
| - Bị chiếm dụng tạm thời đất đai hoặc các nguồn tài nguyên của bất kỳ gia đình nào? | □ | □ |  |
| - Thu hồi vĩnh viễn đất đai hoặc các nguồn tài nguyên của bất kỳ gia đình nào? | □ | □ |  |
| - Xung đột về quyền cung cấp nước và các xung đột xã hội có liên quan? | □ | □ |  |
| - Cản trở đối với việc di chuyển của người và động vật? | □ | □ |  |
| - Di dời hoặc tái định cư bắt buộc đối với người? | □ | □ |  |
| - Xung đột xã hội tiềm tàng nảy sinh từ các vấn đề quyền sử dụng đất? | □ | □ |  |
| - Làm suy giảm sinh kế hoặc điều kiện sống của phụ nữ hoặc của những gia đình nghèo trong vùng tiểu dự án? | □ | □ |  |
| - Khác: ………………………………………… | □ | □ |  |
| - NhẬN XÉT KHÁC: |  |  |  |
| - Phân loại tái định cư bắt buộc Sau khi xem xét những câu trả lời ở trên, CPO hoặc PPMU hoặc tư vấn của họ nhất trí, với sự khẳng định, rằng dự án là một: [ ] “ Những người bị ảnh hưởng không phải di dời và dưới 10% tài sản sản xuất của họ bị tổn thất”, cần có một Kế hoạch hành động tái định cư ngắn [ ] Tiểu dự án đề xuất có thể gây ra nhiều tác động lớn hơn, đó là di dời người dân và trên 10% tài sản sản xuất của họ bị tổn thất, khi đó cần lập một RAP. [ ] Không thấy trước cần có di dời, và tài sản tổn thất không đáng kể. |  |  |  |
| - TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TIỀM TÀNG ĐỐI VỚI NHỮNG NHÓM DỄ BỊ TỔN THƯƠNG NẾU CÓ: TIỂU DỰ ÁN SẼ: |  |  |  |
| - Ảnh hưởng tới nhóm người nghèo? | □ | □ |  |
| - Ảnh hưởng tới hộ gia đình có chủ hộ là nữ? | □ | □ |  |
| - Ảnh hưởng tới nhóm dân tộc hoặc người bản địa? | □ | □ |  |
| - Ảnh hưởng tới các nhóm dễ bị tổn thương khác? | □ | □ |  |
| - các nHẬN XÉT KHÁC: |  |  |  |
| CÁC TÀI LIỆU AN TOÀN CẦN CÓ: |  |  |  |
| - Kế hoạch hành động tái định cư (RAP)? | □ | □ |  |
| - Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)? | □ | □ |  |
| - Các quyền hoặc các hồ sơ đất đai? | □ | □ |  |
| - Tuyên bố cộng đồng? | □ | □ |  |
| - Khác? ………………………………………. | □ | □ |  |
| - các nHẬN XÉT KHÁC: |  |  |  |
| - Conclusions/Recommendations: |  |  |  |
| - ký tên: cơ quan thỰC THI: tên: ……………………………..………. chỨC VỤ:…………………………………….. NGÀY:…………………….……….. |  |  | đIỀU PHỐI VIÊN AN TOÀN CỦA DỰ ÁN: TÊN: ………………………… CHỨC VỤ:………..…………… ngày: ………………………… |

Biểu mẫu 2: Ma trận thông tin tóm tắt về đất đai và cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng

Tỉnh: _____________  Huyện: ___________________    Thôn /xã: _________________________

|  |  |  |  |  |  | Tổn thất tài sản |  |  | Tổn thất mùa vụ |  |  | Tổn thất tài sản khác | Tổn thất khác |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số hộ | Tên chủ hộ | Số nhân khẩu trong hộ | Tổng đất sản xuất hộ nắm giữ (m2) | Đất sản xuất cần thu hồi (m2) | % đất bị tổn thất/tổng số | Công trình kiên cố (m2) | Công trình tạm (m2) | Diện tích đất thổ cư bị tổn thất (m2) | Nhà ở (thuê) | Nhà ở (thuê) | Nhà ở (thuê) | Ví dụ: nghĩa địa, giếng nước... (loại và số lượng) | Nơi ở (được thuê) | Kinh doanh | Mất thu nhập |

Mẫu 3: Khảo sát sơ bộ dân tộc thiểu số

| Khi nào thì thực hiện khảo sát: vào thời điểm thực hiện tham vấn lần đầu với xã/thôn Thông tin nào được thu thập: việc khảo sát sẽ thu thập dữ liệu về nhân khẩu của người DTTS sinh sống dọc theo vùng tiểu dự án. Cách thu thập thông tin: thông tin có thể lấy từ người đứng đầu dân tộc, trưởng thôn và chính quyền cộng đồng. Ai sẽ thực hiện việc đánh giá: tư vấn hoặc cán bộ huyện đã qua đào tạo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tỉnh: ___________ Huyện: _______________ Xã/thôn: _____________ |  |  |  |  |
| Tên thôn, xã, dọc theo vùng tiểu dự án | Tên của dân tộc thiểu số sống dọc vùng tiểu dự án | Số lượng dân tộc thiểu số và hộ gia đình | Tổng số người của các dân tộc thiểu số |  |
|  |  |  | Nữ giới | Nam giới |

"Đất nông nghiệp cho đất có khả năng sản xuất tương đương" tức là đất bồi thường phải có khả năng sản xuất/ năng suất tương đương hoặc cao hơn năng suất mà người BAH hiện đang thu được từ mảnh đất bị thu hồi.

Các tác động được xem là không đáng kể nếu không có người BAH nào phải di dời và bị mất ít hơn 20% tài sản sản xuất hoặc có ít hơn 200 người bị ảnh hưởng.

Các tác động được xem là đáng kể trong các điều kiện sau:

- người BAH phải tái định cư và bị mất hơn 20% hoặc hơn (10% cho hộ dễ bị tổn thương) tài sản sản xuất của hộ gia đình; và

- 200 người hoặc hơn 200 người bị ảnh hưởng bởi mỗi tiểu dự án (theo OP 4.12).

Dữ liệu sẽ là phân biệt riêng đối với giới và nhóm dân tộc.

Sẽ bao gồm phân tích về giới và dữ liệu sẽ phân biệt riêng đối với giới và dân tộc thiểu.

Nếu có thên phân loại PAP và/hoặc những thiệt hại mới trong EOL (ngoài những cái đã mô tả trong ma trận quyền lợi), các quyền lợi sẽ dựa trên chính sách và hướng dẫn của NH.

PIU được sử dụng tại đây để thể hiện cơ quan chịu trách nhiệm cho công tác giám sát và đánh giá

OP 4.12 Ngân hàng thế giới, Chính sách về tái định cư bắt buộc